北京邮电大学教室设备更新项目

招标文件

项目编号：BMCC-ZC24-0758/BUPT-HWXCZB-24024

北京明德致信咨询有限公司

2024年8月

目录

第一章 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知资料表	9

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	18

13. 投标有效期	19

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	26

23. 评标过程及保密原则	27

六、确定中标	27

24. 中标人的确定标准	27

25. 中标通知书	28

26. 签订合同	28

七、中标服务费	29

27. 中标服务费	29

八、质疑	29

28.质疑	29

九、履约验收	30

29.履约验收	30

十、其它	30

第四章 项目需求	32

01包 西土城校区教室设备更新项目需求	32

一、项目介绍	32

（一）项目背景	32

（二）项目需实现的功能或目标	32

1.项目范围或内容	32

2.与前期项目的兼容性	32

二、项目履约时间、地点	33

三、采购标的一览表	34

四、产品指标要求和实施方案	35

1、需实现的功能、应用场景、目标等	36

2、需执行的标准、规范	36

3、产品详细技术指标	37

4、集成项目实施方案	64

五、服务要求	64

六、付款方式	65

七、履约验收方案	66

02包 沙河校区教室设备更新项目需求	69

一、	项目介绍	69

1、项目背景	69

2、项目需实现的功能或目标	69

（1）项目范围或内容	69

（2）与前期项目的兼容性	69

二、	项目履约时间、地点	70

三、	采购标的一览表	70

四、	产品指标要求和实施方案	72

1、需实现的功能、应用场景、目标等	72

2、需执行的标准、规范	73

3、标的详细技术指标	73

4、集成项目实施方案	94

五、	服务要求	95

六、	付款方式	95

七、	履约验收方案	96

第五章 评标办法及评分标准	99

一、资格审查	99

二、符合性审查	104

三、评标办法	107

四、评分标准	111

01包评分标准	111

02包评分标准	115

第六章 合同格式	128

北京邮电大学货物采购合同	128

第七章 投标文件格式	138

1．投 标 书（格式）	139

2．开标一览表（格式）	140

3．投标分项报价表（格式）	141

4．技术偏离表（格式）	142

5．商务条款偏离表（格式）	143

6．资格证明文件	144

7.  投标保证金	157

8．中标服务费承诺书（格式）	158

9．业绩案例一览表（格式）	159

10．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	160

11．主要技术方案的详细说明	162

12．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	163

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC24-0758/BUPT-HWXCZB-24024

项目名称：北京邮电大学教室设备更新项目

预算金额：人民币2080万元

最高限价：人民币2080万元

采购需求：为改善我校课堂教学条件，提升课堂教学环境，助力创新能力培养，落实教育数字化战略，实施教室设备更新项目。本项目为教学科研使用。具体要求详见招标文件第四章。

| 包号 | 采购包名称 | 简述 | 采购包预算金额 | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 西土城校区教室设备更新 | 项目实施内容包括西土城校区76间教室，建设内容包括显示系统、智慧控制系统、扩声系统、高清录播系统以及配套的网络系统。 | 996.43万元 | 否 |
| 02 | 沙河校区教室设备更新 | 项目实施内容包括沙河校区130间教室，建设内容包括显示系统、智慧控制系统、扩声系统、高清录播系统以及配套的网络系统。 | 1083.57万元 | 否 |

合同履行期限：中标人须在合同签订生效后15日内激光投影机的安装、调试完成投入使用；并于2024年12月31日前完成整体的安装、调试工作。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目通过合同分包的形式预留部分采购预算专门面向中小企业采购。本项目01包西土城校区教室设备更新的部分标的：中央控制器1、中央控制器2、升降讲桌、操作台、机柜、教室机柜专门面向中小企业采购；本项目02包沙河校区教室设备更新的部分标的：中央控制器、升降讲桌、教室机柜专门面向中小企业采购，即上述标的需全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（2）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自2024年8月7日起至2024年8月14日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：本项目接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0758报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜）

售价：人民币500元/本（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024年8月28日09:00-09:30（北京时间）

投标文件递交截止时间暨开标时间：2024年8月28日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室（北四环学院桥东北角）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0758”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。招标文件售后不退，请供应商审慎购买。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0758 /01标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版；

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈；

（2）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（3）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中代理机构联系人的号码。

3.本项目统一组织现场踏勘，踏勘集合时间：2024年8月16日9:30，踏勘集合地点：北京邮电大学西土城校区保卫处楼门口空地。供应商参与踏勘人员应在北京邮电大学西土城校区保卫处楼门口处找代理机构人员签到，请注意时间提前到场，过时不候。注意：参与02包沙河校区教室设备更新的供应商也在西土城校区保卫处统一集合。

4.评标方法：综合评分法

5. 投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

6.本项目的公告发布媒介：中国政府采购网。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

8. 凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京邮电大学

地    址：北京市海淀区西土城路10号

联系方式：王老师010-62282268

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系人：王蕾蕾、赵文宇、吕绍山

联系方式：010－61196170

电子邮件：mdzxzb3@163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京邮电大学 地址：北京市海淀区西土城路10号 联系方式：王老师010- 62282268 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：010－61196170 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 本项目01包西土城校区教室设备更新的部分标的：中央控制器1、中央控制器2、升降讲桌、操作台、机柜、教室机柜专门面向中小企业采购，本项目02包沙河校区教室设备更新的部分标的：中央控制器、升降讲桌、教室机柜专门面向中小企业采购，即上述标的需全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币2080万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：01包：壹拾捌万元；02包：贰拾万元。 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+包号+用途”（比如：ZC24-0758/01保证金或者ZC24-0758/01标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：2份。 电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘均需提供投标文件正本的可编辑版本Word格式和正本文件签字盖章后的PDF格式扫描件。投标人应保证电子版文件和纸质版文件一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：详见投标邀请 投标文件递交地点：详见投标邀请 |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 26.8 | 本项目通过合同分包的形式预留部分采购预算专门面向中小企业采购。本项目01包西土城校区教室设备更新的部分标的：中央控制器1、中央控制器2、升降讲桌、操作台、机柜、教室机柜专门面向中小企业采购；本项目02包沙河校区教室设备更新的部分标的：中央控制器、升降讲桌、教室机柜专门面向中小企业采购，仅上述部分允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定（具体费率见下表）下浮10%向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是服务费务必注明“项目编号+包号+用途”（比如：ZC24-0758/01服务费），以便财务查账及汇总。 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同格式

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包含的内容详见第七章。

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.1.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第26条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第27条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

4）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或单项最高限价的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

4）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

5）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“项目需求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构按照《投标人须知资料表》中的有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以电汇、网银、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

| 包号 | 采购包名称 | 采购包预算金额 | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 西土城校区教室设备更新 | 996.4300万元 | 否 |
| 02 | 沙河校区教室设备更新 | 1083.5700万元 | 否 |

为保证实施进度和实施效果，本项目采用兼投不兼中原则。供应商可同时参与本项目01包和02包的投标，但最多中标1个采购包。本项目按包号顺序评标，01包排名第一的中选候选人在02包的评审中不得通过符合性审查。例如，供应商在01包中确定为排名第一的中选候选人，则在02包的评审时符合性审查不通过。

# 01包 西土城校区教室设备更新项目需求

# 一、项目介绍

## （一）项目背景

为改善我校课堂教学条件，提升课堂教学环境，助力创新能力培养，落实教育数字化战略，实施教室设备更新项目。

## （二）项目需实现的功能或目标

## 1.项目范围或内容

项目实施内容包括西土城校区76间教室，建设内容包括显示系统、智慧控制系统、扩声系统、高清录播系统以及配套的网络系统。

## 2.与前期项目的兼容性

（1）要求投标人提供的中央控制器免费接入至现有智慧教室综合运维管理平台（现有平台为“万讯”品牌，采用B/S架构，数据接口提供包括API、WEBSERVICE、SOCKET和HTTP等接口），实现在现有平台上对所有多媒体教室统一管控、统一状态监测、统一身份授权管理、统一运维管理等应用。

（2）要求投标人提供的录播主机须免费无缝对接学校现有常态化云录播系统平台（现有平台为“翰博尔”品牌，采用B/S架构，支持RTSP协议），实现在现有平台上的在线巡视、在线评课、直播、点播学习等功能。

（3）常态化云录播系统通过总控中心，可实现查看授课过程。

（4）需对接我校现有教学云平台（现有平台为我校定制开发，采用B/S架构，支持RTSP协议），实现控制录播主机开启、关闭直播、录播等操作，保障教师、学生、课件三画面与声音采集录制效果清晰，保证每一路画面均有声音、音画同步、三画面同步，分辨率不低于1920×1080P。

（5）常态化录播需对接本科生与研究生课表自动采集与录制，需保证教室的采集与录制，包含学校已有录播设备教室的音视频采集和录制，所有采集的音视频信号需要统一对接到教学云平台，满足教学云平台的对接要求。

（6）投标人应在投标文件中对上述兼容性要求提供详细可行的对接方案，并提供兼容性承诺，不满足其响应文件指标要求，或给采购人造成损失，采购人保留追究其法律责任的权利。

# 二、项目履约时间、地点

1、履约时间：

合同签订生效后，中标人须在15日内激光投影机的安装、调试完成投入使用。

项目整体完成时间：2024年12月31日前完成整体的安装、调试工作。

所有设备安装、调试完成后，试运行期至少一个月，如遇学校假期，试运行期顺延，试运行期内中标人应对系统功能进行逐项操作运行（包括采购标的需实现的功能目标、验收标准中的功能），并达到验收标准要求。

投标人应充分考虑项目实施、安装时间（节假日或夜间），制作合理的安装计划，确保项目如期完成。

2、履约地点：北京邮电大学西土城校区。

3、是否安排踏勘：是

踏勘地点：北京邮电大学西土城校区。

# 三、采购标的一览表

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单项预算金额（元） | 是否为核心产品 | 是否专门面向中小企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 台 | 6 | 108000.00 | 否 | 否 |
| 2 | LED显示屏1 | 平米 | 29.12 | 490672.00 | 否 | 否 |
| 3 | LED显示屏2 | 平米 | 24.3 | 481140.00 | 否 | 否 |
| 4 | 拼接处理器1 | 台 | 2 | 77000.00 | 否 | 否 |
| 5 | 拼接处理器2 | 台 | 1 | 68600.00 | 否 | 否 |
| 6 | 激光投影机 | 台 | 33 | 861300.00 | 是 | 否 |
| 7 | 激光工程投影机（短焦） | 台 | 1 | 42000.00 | 否 | 否 |
| 8 | 电动幕布 | 套 | 32 | 160000.00 | 否 | 否 |
| 9 | 交互式触控投影屏幕 | 套 | 1 | 17724.00 | 否 | 否 |
| 10 | 双联屏 | 台 | 3 | 174000.00 | 否 | 否 |
| 11 | 上下推拉互联黑板1 | 套 | 2 | 36000.00 | 否 | 否 |
| 12 | 上下推拉互联黑板2 | 套 | 1 | 14500.00 | 否 | 否 |
| 13 | 左右推拉记忆黑板 | 套 | 5 | 40000.00 | 否 | 否 |
| 14 | 辅助显示屏 | 套 | 8 | 30400.00 | 否 | 否 |
| 15 | 钢结构 | 套 | 53.42 | 117524.00 | 否 | 否 |
| 16 | 配电箱1 | 个 | 2 | 4000.00 | 否 | 否 |
| 17 | 配电箱2 | 个 | 1 | 3000.00 | 否 | 否 |
| 18 | 音柱扬声器 | 台 | 4 | 11200.00 | 否 | 否 |
| 19 | 线阵列音柱 | 台 | 248 | 223200.00 | 否 | 否 |
| 20 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 台 | 76 | 395200.00 | 否 | 否 |
| 21 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 台 | 1 | 1300.00 | 否 | 否 |
| 22 | 数字红外接收器 | 台 | 77 | 57750.00 | 否 | 否 |
| 23 | 数字红外无线麦克风 | 个 | 76 | 45600.00 | 否 | 否 |
| 24 | 有线麦克风（鹅颈） | 个 | 76 | 72200.00 | 否 | 否 |
| 25 | 有线麦克（吊麦） | 个 | 75 | 57000.00 | 否 | 否 |
| 26 | 双通道无线手持套装 | 个 | 1 | 9800.00 | 否 | 否 |
| 27 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 15000.00 | 否 | 否 |
| 28 | 功率放大器 | 台 | 1 | 12150.00 | 否 | 否 |
| 29 | 监听音箱 | 个 | 1 | 260.00 | 否 | 否 |
| 30 | 调音台 | 台 | 1 | 2800.00 | 否 | 否 |
| 31 | 多功能触摸控制器 | 台 | 77 | 700700.00 | 否 | 否 |
| 32 | 中央控制器1 | 台 | 57 | 313500.00 | 是 | 是 |
| 33 | 中央控制器2 | 台 | 3 | 37800.00 | 否 | 是 |
| 34 | 教师计算机 | 台 | 77 | 323400.00 | 否 | 否 |
| 35 | 管理计算机（含显示器） | 台 | 4 | 36000.00 | 否 | 否 |
| 36 | 矩阵 | 台 | 1 | 18000.00 | 否 | 否 |
| 37 | 录播主机 | 台 | 75 | 1035000.00 | 否 | 否 |
| 38 | 摄像机（老师） | 台 | 73 | 401500.00 | 否 | 否 |
| 39 | 摄像机（学生） | 台 | 73 | 401500.00 | 否 | 否 |
| 40 | 4K智能摄像机 | 台 | 2 | 29840.00 | 否 | 否 |
| 41 | 监控摄像头1 | 台 | 76 | 174800.00 | 否 | 否 |
| 42 | 自动切换适配器 | 套 | 76 | 121600.00 | 否 | 否 |
| 43 | 拾音器（学生） | 件 | 76 | 60800.00 | 否 | 否 |
| 44 | 智慧课堂云平台（单点登录） | 套 | 1 | 88000.00 | 否 | 否 |
| 45 | 智慧课堂云平台（教务系统对接） | 套 | 1 | 75000.00 | 否 | 否 |
| 46 | 智慧课堂云平台（数据接口服务） | 套 | 1 | 85000.00 | 否 | 否 |
| 47 | 学情分析主机 | 台 | 3 | 196800.00 | 否 | 否 |
| 48 | 集控终端 | 台 | 1 | 32500.00 | 否 | 否 |
| 49 | 桌面云管理系统 | 套 | 79 | 67150.00 | 否 | 否 |
| 50 | 升降讲桌 | 台 | 59 | 324500.00 | 否 | 是 |
| 51 | 操作台 | 套 | 1 | 9058.00 | 否 | 是 |
| 52 | 机柜 | 个 | 1 | 3214.00 | 否 | 是 |
| 53 | 线材辅料 | 套 | 58 | 1048118.00 | 否 | 否 |
| 54 | 专网汇聚交换机 | 台 | 3 | 90000.00 | 否 | 否 |
| 55 | 教室接入交换机 | 台 | 116 | 522000.00 | 否 | 否 |
| 56 | 教室机柜 | 个 | 58 | 29000.00 | 否 | 是 |
| 57 | 光缆布线 | 套 | 58 | 110200.00 | 否 | 否 |

注：投标人所报价格不得超出每种标的的单项最高限价。

# 四、产品指标要求和实施方案

注：重要性分为“★”、“#”和无标号指标。★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标号为一般指标项。

## 1、需实现的功能、应用场景、目标等

（1）本项目是针对我校西土城校区76间教室进行升级改造建设。

（2）互联互通功能目标：要求实现聚合不同教室的教育资源，我校已建设有智慧教室综合运维管理平台，已实现对多媒体的统一集中管理，并可将不同阶段建设的中控系统实现统一接入至现有平台，从应用上实现深度互联互通，全面兼容中控系统，实现在现有平台上对所有教室中控系统进行管控和监测及可视化运维管理。

（3）同一平台上的直播、点播、录播资源的积累功能：录播系统可接入到现有平台，实现将教师授课过程、学生听课过程及教师课件内容同步录制下来，课后学生可以点播收看进行自主学习，也可以实现整个授课过程进行点评。

（4）校级平台综合数据可视化呈现应用：在分控中心LED屏上，需显示智慧教室的接入、使用、智能硬件的使用情况，可以呈现西土城校区教室内的实时教学情况，也可以实时查看沙河校区教学过程视频图像，实现教学观摩、在线督导等功能。

（5）将常态录播资源、精品课程、讲座汇报等教学相关的视频资源有机整合，丰富数字化教学平台资源，推进数字化教学资源共建共享。建设支撑线上线下教学，并通过智慧化应用辅助支撑教学体验，完善数字化教学评价机制，提高资源管理水平。

（6）教学过程“三率”分析与呈现，与学校教学管理系统对接（包括但不限于本科生、研究生教务管理系统；本科生教务管理系统为“湖南强智科技发展有限公司”开发，研究生教务管理系统为“青岛易通诚信软件有限公司”开发，现有教务管理系统提供对接所需的数据接口），获取学生相关信息，实现课堂到课率、前排就座率、抬头率的分析，生成数据报表，进行大数据分析。

（7）自习教室就座率统计分析与展示，支持对自习教室内就座率进行分析，并可推送给第三方应用系统，合理化建议学生自习安排。

## 2、需执行的标准、规范

《高等学校智慧教室建设技术要求》T/BAHE-202001

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

注：以上标准若有更新，以最新发布的标准为准。

## 3、产品详细技术指标

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 1.屏幕要求：≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840×2160，表面采用钢化玻璃； 2.整机接口要求：输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm 音频输入接口；输出接口≥1路3.5mm音频输出、≥1路触控USB输出、1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口≥3路USB接口； 3.触控方式及要求：采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控； 4.内置系统要求：≥4核CPU，嵌入式系统版本不低于Android，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 5.整机内置扬声器，扬声器额定功率≥20W；内置摄像头：像素值≥800万。 |
| 2 | LED显示屏1 | 1.像素点间距：≤1.54mm； 2.每块尺寸：宽×高≥3.52×2.08m；每间共两块； 3.水平视角：≥170°；动态对比度：≥10000:1；刷新率：1920-3840Hz可调； 4.功耗满足：峰值功耗：≤480W/平米，2平均功耗：≤130W/平米； 5.亮度：≥500cd/平米，0-100%任意可调；低亮高灰满足:100%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，14bit灰度；20%亮度时，12bit灰度； 6.自检技术满足:故障自诊断及排查功能，实现 LED单点检测，工作累计时间，温度检测，电源检测，湿度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 7.具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能。 |
| 3 | LED显示屏2 | 1.采用COB倒装封装；共阴技术LED面板，芯片、内置电源均采用共阴技术； 2.物理实像素点间距：≤1.25mm；压铸铝合金材质箱体:参考尺寸宽×高:600×337.5mm，整屏显示尺寸：不小于7200×3375mm； 3.硬连接模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； 4. 可视角度水平视角≥175°/垂直视角≥175°,对比度≥1000000：1；刷新率≥3840Hz；灰度处理等级≥16bits；支持摩尔纹抑制功能； 5.峰值功耗：≤350W/平米，平均功耗：≤120W/平米； 6.采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Type-C 接口、 光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输。 |
| 4 | 拼接处理器1 | 1.支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持自定义预置模式，可以存储多个自定义场景；支持色调、对比度、饱和度、亮度补偿和颜色调节； 2.接口：≥4路HDMI输入，支持HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI接口；支持每路输入信号独立裁剪、缩放和EDID管理； 3.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI视频输出、HDMI视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面。 |
| 5 | 拼接处理器2 | 1.支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持自定义预置模式，可以存储多个自定义场景； 2.支持色调、对比度、饱和度、亮度补偿和颜色调节； 3.接口：≥12路HDMI输入，支持HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI接口；支持每路输入信号独立裁剪、缩放和EDID管理； 4.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 5.支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI视频输出、HDMI视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面。 |
| 6 | 激光投影机 | #1.投影技术：3LCD,液晶面板尺寸≥0.67英寸； 2.亮度≥7000流明；对比度≥2500000:1； 3.分辨率：≥1920×1200； 4.激光光源，≥20000小时光源寿命； 5.镜头居中设计，投射比：不窄于1.35-2.00；镜头光学变焦比：不窄于1-1.6；镜头位移范围：垂直≥±47%，水平≥±17%； 6.内置≥10W扬声器； 7.数字高清输入接口：HDMI≥2个、HDBaseT≥1个；其它接口：VGA≥2个；RS-232C≥1个，RJ45≥1个，USB Type A≥2个，USB Type B≥1个，内置无线网卡；输出接口：HDMI≥1个、VGA≥1个； 8.支持360度安装并没有任何的画质损失，支持4K信号输入；支持快速四角调节，弧形等几何校正功能； 9.垂直、水平梯形校正：≥±25%； #10.需含线缆盖； 11.支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待； 12.防尘过滤网：≥20000小时；整机功耗≤350W； 13.需含吊架。 |
| 7 | 激光工程投影机（短焦） | 1.投影技术：3LCD；液晶面板尺寸 ≥0.67英寸； 2.亮度≥6000流明；对比度≥2500000:1； 3.分辨率：≥1920×1200； 4.激光光源，≥20000小时光源寿命； #5.镜头：焦距≤11.76mm，变焦比不低于1-1.35（数字变焦），镜头位移垂直≥±47%，水平≥±20%； 6.内置≥10W扬声器； 7.数字高清输入接口：HDMI≥2个、HDBaseT≥1个；模拟输入接口：VGA≥1个；其他接口：RS-232C≥1个，RJ45≥1个，USB Type A≥2个，USB Type B≥1个，内置无线网卡；输出接口：HDMI≥1个、VGA≥1个； 8.需含线缆盖； 9.整机功耗≤450W； 10.含吊架。 |
| 8 | 电动幕布 | 1.对角线尺寸：≥150英寸，高清电动幕布； 2.玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱褶，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直； 3.玻纤白幕：增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均，画面线条清晰； 4.吊顶安装，金属外壳，管状电机； 5.左右两侧为拉线结构。 |
| 9 | 交互式触控投影屏幕 | 1.实现功能：同时具备投影幕（影像承载）和电磁式电子白板（电子书写）功能； 2.影像承载面：高清漫反射投影幕布，反射增益≥1.0，可视角≥150°，防水，防刮，无光斑； #3.定位技术：电磁感应技术；采样点数≥250点/秒，识别精度≤3mm，具有异物检测功能，不造成任何误操作；结构采用柔性双层技术，采用幕布加柔性可卷电磁感应层，双层独立拉簧安装工艺制作； 4.书写尺寸：书写尺寸≥120英寸,屏幕比例16:9，外观尺寸：≥2790mm×1630mm； 5.响应时间：≤4ms； 6.坐标校准：支持6点、9点、12点，三种多点校准方式； 7.传输方式：USB2.0+2.4G RF，9.传输距离：有效传输距离≥20米； 8.边框设计：铝合金材质+表面静电植绒； 9.配备多功能电磁书写笔（带智能锁、无线充电、电磁书写、PPT翻页功能）； 10.扩展书写：弯头电磁教鞭（带智能锁、无线充电、激光指示、PPT翻页、电磁书写功能）； 11.处理器：可拆卸式信号处理器； 12.配件管理：智能锁充电座（带智能锁，带无线充电功能）； 13.标配软件支持无边际书写。 |
| 10 | 双联屏 | 1.由两台触控黑板组成，单黑板屏幕显示比例 16:9，尺寸≥86英寸，A级LED屏液晶屏； 2.每个屏幕分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡，灰度等级≥256级；色域≥80%NTSC，色深10bit； 3.具备AG防眩光功能，具备抗强光功能；整机采用零贴合设计； 4.整机采用四边红外触控技术，支持≥20点同时触控，触摸分辨率≥32768×32768； 5.内置千兆网卡，整机无需外接无线网卡，部署单根网线可实现Android系统有线网络联通； 6.内置蓝牙模块，支持蓝牙音箱、蓝牙耳机； 7.整机具备前置USB3.0接口≥2个，HDMI输入≥2路，Type-C（支持3840×2160分辨率输出）≥1路；Touch OUT≥1个； 8.整机支持Wi-Fi6及IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，Wi-Fi工作频率支持2.4GHz和5GHz； 9.屏幕配备双腔六驱大功率扬声器，功率≥15W×2；屏幕内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米； 10.屏幕底部具有磁吸设计，可以同时固定手写笔； 11.内置处理器，不低于I5配置；支持Android 11及以上操作系统；系统内存≥16G，存储≥512G SSD； 12.开机不需要做任何操作默认为两个屏铺开一体的电子黑板，提笔既写，左右屏可以同时书写；电子黑板左右屏均有工具栏，左右可显示为黑板上下页，黑板内容支持小窗轮巡预览，支持圈选黑板内元素进行旋转、复制或删除； 13.电子黑板支持笔迹小区域擦除、全屏清除、手势大范围擦除；支持多指同时书写；支持不少于三种格式保存； #14.打开的所有应用都支持屏幕穿越（如腾讯会议、钉钉、飞书、电脑投屏画面、浏览器等），可以将全屏状态下的应用平移到不同的屏幕上显示； #15.左右双屏播放32：9的图片或者视频； 16.系统自带录屏功能，支持以32：9比例录制双联屏画面于同一个视频文件中，所录制的视频支持扫码共享至其他设备，或直接保存在本地存储空间内； 17.使用通用类视讯软件时，可以32：9比例共享双联屏完整画面给其他视讯用户； 18.支持上划关闭应用； 19.支持老师在外接HDMI输入画面作为系统应用，HDMI画面可通过手势滑动在双屏间进行切换；可通过主屏或副屏的快捷菜单按键，一键切换至双屏复制显示模式；具有一键下课功能； 20.可以在图片、文档、PPT等应用的上层进行批注；具有原生文件管理器，支持多文件多文件夹分类查看；支持单屏播放视频,支持双屏铺满播放。 |
| 11 | 上下推拉互联黑板1 | 1.结构规格：上下推拉结构；外径≥4000mm×2000mm，每组两块，互联黑板具有同步书写功能，支持板书电子化保存功能；板面:采用搪瓷绿板，板面厚度≥0.35mm；颜色：墨绿色；光泽度＜7； 2.触摸精度≤1.5mm，；响应时间：5-15ms，书写同步无延时； 3.互联黑板快捷键：≥6个功能快捷键； 4.互联黑板的衬板为消音挤塑板，整体厚度≥15mm；背板钢板厚度≥0.23mm； 5.同步装置：黑板外框内侧设计有≥4条并行隐形轨道；每块滑动黑板两侧上下均匀隐形安装4组（≥10个）凸式滑轮；传动连接：采用直径≥4mm钢丝绳，机械强度高； 6.边框材质：采用哑光铝合金型材，壁厚≥1.2mm，含笔槽； 7.缓冲装置：每组升降黑板的上外框两侧需安装缓冲垫，数目≥4个； 8.联黑板识别功能：自动识别笔为书写功能、识别板擦或手指擦除功能。 |
| 12 | 上下推拉互联黑板2 | 1.结构规格：上下推拉结构；外径≥2200mm×2000mm，每组两块，互联黑板具有同步书写功能，支持板书电子化保存功能；板面:采用搪瓷绿板，板面厚度≥0.35mm；颜色：墨绿色；光泽度＜7； 2.触摸精度≤1.5mm，响应时间：5-15ms，书写同步无延时； 3.快捷键：≥6个功能快捷键； 4.互联黑板的衬板为消音挤塑板，整体厚度≥15mm；背板钢板厚度≥0.23mm； 5.同步装置：黑板外框内侧设计有≥4条并行隐形轨道；每块滑动黑板两侧上下均匀隐形安装4组（≥10个）凸式滑轮； 6.传动连接：采用直径≥4mm钢丝绳，机械强度高； 7.边框材质：采用亚光铝合金型材，壁厚≥1.2mm，含笔槽； 8.缓冲装置：每组升降黑板的上外框两侧需安装缓冲垫，数目≥4个。 |
| 13 | 左右推拉记忆黑板 | 1.参考尺寸规格：1200mm×4200mm；互联黑板具有同步书写功能，支持板书电子化保存功能； 2.磨砂氧化铝合金大外框，上边框内置隐藏式承重吊轨,下边框内置一体化轨道槽；移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮，移动板下方配有两个侧向定位轮，支持触控一体机一侧安装，移动板可完全遮挡互动教学屏，大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，铝合金型材壁厚≥1.2mm； 3.搪瓷书写表面，厚度0.3mm，表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度≥10光泽单位；表面漆膜硬度≥9H； 4.背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，整板无接缝； 5.触摸精度≤1.5mm，响应时间：5-15ms，书写同步无延时； 6.需具有功能快捷键； 7.同步显示：实时数据化传统板面书写的板书内容，实时传输到显示端。 |
| 14 | 辅助显示屏 | 1.尺寸：≥65英寸；开机无广告；分辨率：≥3840x2160；亮度：≥500cd/平米； 2.接口：≥1个HDMI输入； 3.含吊架。 |
| 15 | 钢结构 | 1.现场定制LED显示屏钢结构；采用国标钢材料，钢结构连接处喷涂防锈处理；LED显示屏装饰包边根据周围环境协调定制； 2.应包括教室前墙龙骨、吸音板材料（每间教室前墙面积约为52平米）。 |
| 16 | 配电箱1 | 额定功率≥10kw；三相五线制、输入电压：380V；输出电压：220V；需具有防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；可执行远程监控、远程开关机操作。 |
| 17 | 配电箱2 | 额定功率≥20kw；三相五线制、输入电压：380V；输出电压：220V；需具有防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；可执行远程监控、远程开关机操作。 |
| 18 | 音柱扬声器 | 1.频率响应：不窄于150Hz-16kHz； 2.覆盖角（H x V）：不窄于90°x90°； 3.额定功率：≥120W； 4.最大峰值声压级：≥110dB；灵敏度：≥86dB； 5.低音单元：≥4x84mm低音单元；高音单元：≥1x34mm高音单元； 6.额定阻抗：8Ω或6Ω或4Ω。 |
| 19 | 线阵列音柱 | 1.内置≥4个3英寸全频扬声器单元； 2.功率≥60W（8Ω或6Ω或4Ω），最低频率可低至80Hz； 3.覆盖角度（水平≥150°，垂直≥30°），灵敏度≥90dB,声压级≥105dB。 |
| 20 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.需采用数字红外音频传输及控制技术； 2.具有≥4个扬声器接口，输出功率≥200 W×2（8 Ω）；≥300 W×2（4 Ω）； 3.支持吊麦扩声功能，不少于3路3PIN凤凰端子，用于连接吊麦或阵列麦克风，具备音量调节旋钮；不少于2路3.5mm线路音频输入，用于输入电脑音频，≥1路线路输入（3PIN凤凰头座子），≥2路线路输出（3PIN凤凰头座子），线路输出可连接返听音箱； 4.接口≥1路远程互动的音频信号的输入，≥1路远程互动的音频信号的输出，带音量调节旋纽，具备AEC功能；具备≥2个录音输出接口（3.5 mm），带音量调节旋钮；≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，可使用标准网线与接收器进行连接； 5.需支持≥2只无线麦克风同时对频使用，需支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风； 6.≥1个C型USB接口用于连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页或数字激光笔功能；≥1路A型USB口用于连接USB接口的鹅颈麦克风； 7.≥3路RS232串口，用于连接中控系统，RS232接口的充电座及吊装式麦克风控制盒，实现远程控制管理；≥1个RJ45网络接口，可通过内置Web及红外主机管理平台控制与参数配置管理；≥1路I/O输入输出含12V供电； #8.频响：主机线路-主机：不窄于60 Hz-20 kHz、麦克风-主机：不窄于150 Hz-20 kHz；信噪比：≥90dBA； 9.需内置高性能数字信号处理器，具有反馈抑制、回声消除和主动降噪、自动电平控制和自动均衡等功能。 |
| 21 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.需采用数字红外技术； 2.≥2个RJ45接口用于接数字红外接收器； 3.可配≥1个无线麦克风； 4.≥2路线路输入，音量可调，≥1路线路输出； 5.通过Micro型USB连接PC，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能。 |
| 22 | 数字红外接收器 | 1.需采用数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2.接收器具备≥1个RJ45接口，支持与红扩系统扩声主机使用标准网线连接； 3.接收频点可调，需要支持≥2支无线麦克风连接； 4.辐射距离不小于15米，用麦克风在距离数字红外接收器≥15米处发言，系统主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声； 5.接收角度：垂直：≥150°，水平：≥360°。 |
| 23 | 数字红外无线麦克风 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术； 2.在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3.内置拾音麦，需具备音频输入接口,支持外置领夹麦、外接音源输入； 4.具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置功能，需要具备控制PPT翻页及内置激光笔功能；无线麦克风需支持按住发言功能，即按键开启话筒，松开话筒即关闭； 5.发射角度：垂直不窄于0°-90°，水平不窄于120°，使用范围不小于15米； 6.驻极体心形指向性麦克风，支持可手持、颈挂多种使用方式； 7.内置可充电锂电池，电池容量不低于2000 mAh，持续发言时间不小于7小时，需支持USB口充电。 |
| 24 | 有线麦克风（鹅颈） | 1.可拆卸话筒杆；带充电底座，支持对数字红外无线麦克风充电； 2.≥1个USB接口，≥1个麦克风开/关按键，≥1个中控解锁触摸按键； 3.无线麦克风充电座内置电子锁，可通过RS232接口连接中控主机，解锁无线麦克风。 |
| 25 | 有线麦克（吊麦） | 1.类型：吊装麦克风，支持幻象电源供电，心形单指向性驻极体，含伸缩式吊杆，高度及方向可调； 2.拾音距离及方向性：≥5 m，方向性：0°/180°； 3.音频功能：反馈抑制、回声消除和主动降噪、自动电平控制和自动均衡等功能； 4.灵敏度：不劣于-32 dBV/Pa；频率响应：不劣于50-20000 Hz，等效噪声：不劣于20 dBA (SPL)；最大声压级：不劣于130 dB。 |
| 26 | 双通道无线手持套装 | 1.类型：动圈拾音头，心型指向性； 2.频响范围：≥60Hz-15kHz；灵敏度：≥-54.5 dBV/Pa； 3.要求可通过扫描和红外同步配对发射器； 4.单个频带：≥30个可用通道； 5.动态范围：≥110dB；总谐波失真：≤0.02%；调谐带宽：≥44 MHz；动态范围：≥110dB； 6.发射功率：不少于1mW、10mW可选； 7.支持充电锂电池或AA碱性电池供电。 |
| 27 | 数字音频处理器 | 1.≥6路平衡式输入，支持幻象电源，≥6路带宽频自动回声消除模块；≥4路平衡式线性输出； 2.具备自动混音功能；支持电平控制、动态调整、滤波器、延迟、闪避、响度和反馈抑制； 3.处理器支持级联，级联通道不少于16x16的信号路由； 4.自带数字输入/输出接口，并内置相关控制功能； 5.具备RS-232及网络受控功能，中控设备可以通过网络对设备进行控制； 6.频率响应：≥20Hz~20kHz；总谐波失真：<0.01%；信噪比：>107dB，串音：<-90dB。 |
| 28 | 功率放大器 | 1.两通道D类功率放大器； 2.功率：≥2x350W@8Ω或4Ω； 3.频率响应：≥20Hz~20kHz(±1dB)； 4.信噪比：≥100dB；总谐波失真：<0.1%。 |
| 29 | 监听音箱 | 1.输出功率：≥8W； 2.信噪比：R/L:>85dB(A)SW:>80dB；频响范围：不窄于260HZ-18KHZ。 |
| 30 | 调音台 | 1.≥16个输入通道，≥8单声道和≥4立体声输入； 2.所有的输入通道都有先进的3段式通道均衡，≥8个单声道设有扫频式均衡；≥4编组母线 ，≥1立体声母线；≥4 AUX (包括FX)； 3.应支持48V幻象供电。 |
| 31 | 多功能触摸控制器 | 1.嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸；支持模块化场景视图操控； #2.支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，支持≥4路USB接口； 3.音频接口≥1路音频输出；控制接口≥1路RS232接口； 4.支持Mac、安卓、Windows等多系统，实现视窗同屏联动嵌套，教学内容区与功能区可嵌套使用；需支持清晰呈现各信号源的接入状态； 5.需支持双屏教学； 6.需支持教师在授课过程中对屏幕内容进行实时批注，所作批注能够以二维码形式生成，学生扫描二维码即可便捷获取教师的讲解注释，实现课堂知识要点的即时传递与留存； 7.系统集成内置签到工具，教师一键启动签到流程，签到完成后，系统实时汇总并直观呈现考勤数据； 8.设备支持无线投屏功能； 9.需内置电子黑板支持创建多页内容，并允许教师快速预览各页及进行无缝跳转，电子黑板上书写可自由调节笔迹的粗细、颜色； 10.需支持信号源接入反控功能； 11.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 12.支持课堂互动中实时线上签到功能、下发测验、弹幕、拍照上传等教学功能；课堂互动模块需具备与学生移动客户端联动使用功能，移动端可实现屏幕截图、拍照上传、弹幕、讨论等功能；支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； 13.需支持功能区系统内嵌录播导播功能模块，支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； 14.需支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； 15.需支持多点呼叫互动功能，支持记忆存储功能； 16.需支持与中央控制器数据对接，实现教室设备的管控操作； 17.内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 |
| 32 | 中央控制器1 | 1.整机设计：集成电源控制模块、音视频模块、通讯模块、数据存储等模块；主机与面板分体式结构，支持液晶触摸交互控制面板、电容触摸面板，具备系统锁定与解锁功能； 2.控制接口：≥7路RS232通讯接口、≥6路I/O接口，≥1路LAN网络接口；≥1路读卡器接口，支持为读卡器提供12V供电；≥2路交互控制面板接口，并支持控制面板提供12V供电； 3.视音频接口：≥3路HDMI输入、≥3路HDMI输出，支持≥4K高清信号；≥1路3.5mm立体声音频输入，≥2路3.5mm立体声音频输出； 4.支持读取、设置不同分辨率显示设备的EDID，支持≥4K@30Hz,1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz，1024x768@60Hz等多种分辨率； 5.电源规格：≥3路220V可控电源插座，≥2路220V幕布控制端口，≥2路单刀双掷开关控制端口； 6.IC卡功能：支持IC卡权限管理功能，支持按课表自动执行系统开启和关闭，支持本地课表存储，本地存储课表数据≥180天，确保断网时设备正常使用，可根据课表判定接下来无课后系统自动关闭； 7.数据采集：支持对投影机灯泡时长实时检测与灯时数据采集，自动上传至管理平台，支持MODBUS协议/RS485协议物联传感器数据采集，支持数据自动上传至管理平台，并支持教室环境数据推送到中控液晶控制面板上显示； 8.远程控制功能：支持通过管理平台远程控制多媒体设备的上课、下课、设备开关、信号切换等功能； #9.远程配置：支持通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份。 |
| 33 | 中央控制器2 | 1.整机设计：集成电源控制模块、音视频模块、通讯模块、数据存储等模块；支持液晶交互控制面板控制，具备系统锁定与解锁功能； 2.控制接口：≥10路RS232通讯接口，≥1路RS485控制接口；≥4路I/O接口；≥1路LAN网络接口；≥1路读卡器接口；≥2路交互控制面板接口，并支持控制面板提供12V供电； #3.主机视频接口：≥2路HDMI输入，≥2路HDBaseT输出，支持≥4K高清信号输出，支持RS232双向透传； 4.支持读取、设置不同分辨率显示设备的EDID，支持4K@30Hz,1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz,1024x768@60Hz等多种分辨率； 5.USB接口：≥4路USB输入，≥4路USB输出，支持台式机、笔记本等设备USB线连接触摸大屏时，USB触控线通道与显示信号同步切换，触控大屏可反控台式机、笔记本设备； 6.IC卡权限管理功能：支持按课表自动执行系统开启和关闭，支持本地课表存储，本地存储课表数据≥180天； 7.数据采集：支持投影机状态检测，支持对投影机灯泡时长实时检测与灯时数据采集，支持MODBUS协议/RS485协议物联传感器数据采集，支持数据自动上传至现有智慧教室综合运维管理平台； 8.支持通过管理平台远程控制多媒体设备的上课、下课、设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能；一键式操作，支持系统联动，支持计算机、笔记本、无线投屏、录播等音视频信号一键切换； #9.远程配置：支持通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份； 10.电源规格：输入220V，50Hz, ≥16A；单路开关控制负载≥15A，总输出功率≥3200W； 11.电源输出接口：≥7路AC220V电源输出接口，支持每路时序供电、延时断电，时序时间可自由设置（范围0～9999S）； 12.屏幕控制端口：≥2路AC 220V屏幕控制端口，可同步、异步控制两块电动幕布；≥1路RS232接口；≥4路可控单刀双掷开关，≥2路5V USB供电接口，支持DC5V1A-2.0A输出； 13.支持网络远程控制功能，通过平台远程控制各路电源通断，支持监测电源输出接口电流、电压状态； 14.≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，支持HDMI1.4或以上协议，分辨率≥1920x1080@60Hz；支持内置EDID数据≥12种供选择，并能够现场读取后端显示设备的EDID；支持HDMI内嵌音频，包括LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio传输； 15.具备≥1路RS-232控制接口,≥1路RJ45网络控制接口，支持接中控后，控制面板和平台远程控制。 |
| 34 | 教师计算机 | 1.CPU：主频：≥2.4GHz；≥8核，≥20线程； 2.内存:≥16G；硬盘：≥512G 固态硬盘； 3.独立显卡：≥4G； 4.端口：USB接口≥6个，千兆RJ45≥1个；音频输入和输出端口≥1组； 5.键盘鼠标；机箱≥12.0L。 |
| 35 | 管理计算机（含显示器） | 1.CPU：主频：≥2.1GHz；≥8核，≥20线程； 2.内存：≥16G；硬盘：≥1T固态硬盘； 3.显卡：独立显卡，显存≥4GB，≥2路高清输出； 4.端口：USB接口≥8个（前置+后置）、千兆RJ45≥1个，板载视频接口；音频输入和输出端口≥1组； 5.键盘鼠标；机箱≥12.0L，含2台≥23.8英寸显示器，分辨率≥2560×1440。 |
| 36 | 矩阵 | 1.输入≥16路HDMI，支持≥4K@60Hz；输出≥16路HDMI；支持≥4K@60HZ 4：4：4，兼容HDCP2.2； 2.支持HDR、HDR10+、Doblby Vision、HLG 和3D；支持CEC指令注入； #3.支持主动和被动式状态侦测，包括：设备运行状态、线缆连接状态、HDCP版本、色彩空间、色深、分辨率、音频格式、路由状态、场景设定； 4.提供用户与管理员相分离的B/S架构WEB操作界面，支持自定义路径，用户可登入操作； 5.≥1路RS232通讯端口，可以通过多媒体智能终端进行控制管理和信号切换。 |
| 37 | 录播主机 | 1.接口：支持≥2路HDMI输入，支持≥2路HDMI输出；支持≥2路MIC输入，支持≥2路LINE输入，支持≥2路LINE输出；支持≥4路RJ45网口，支持POE，支持≥6路RS232，支持≥1路GPIO接口； 2.录制：支持不少于4路高清视频信号输入，不少于1路电脑信号输入，支持电影模式和资源模式同时录制； #3.导播：支持手动导播和自动导播，支持自动跟踪和手动跟踪切换；支持不少于10路主、备播通道加载；支持自定义导播策略； #4.支持自定义中控按键名称、按键位置；支持物联控制（包括但不限于幕布升降、麦克风音量大小、多媒体设备等）； 5.支持通过H.323和SIP协议进行互动功能，支持主动呼叫及被动接听，实现远程互动教学； 6.音频处理：支持软件调音台，自由混音输出；支持自动增益、回声抑制、噪声条件等功能； 7.支持≥6种特效切换、≥4种画面组合模式切换； 8.上传与下载：支持FTP服务，支持定时上传及断点续传；支持通过浏览器访问设备后台进行录制文件下载，也可通过U盘进行拷贝； 9.协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTMP等协议； 10.支持添加片头片尾，设置播放时长；支持添加字幕、台标、摄像机云台控制、预置位调用、课件点播、鼠标定位等功能； 11.应具有视频录制失败或信号丢失自动上报平台报警机制，提示驻场人员及时处理报警问题。 |
| 38 | 摄像机（老师） | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS；≥200万像素； 2.光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥16倍；视场角：不窄于59.5°-2.9°；信噪比：≥50dB； 3.预置位数量：≥255个； 4.输出帧率：1080P60及向下兼容； 5.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 6.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络、USB3.0视频输出； 7.接口：≥1路HDMI，≥1路SDI；≥1路RJ45网口，支持POE供电；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB3.0接口，≥1路RS232IN，≥1路RS232输出； #8.支持远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能； 9.支持设备管理功能；设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用； 10.支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能； 11.支持子码流画面显示教务排课、研究生排课课表信息（教室编号、课程、主讲人、学院、班级），主码流不显示课表信息保证课程录制画面质量。 |
| 39 | 摄像机（学生） | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS；≥200万像素； 2.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥16倍；视场角：不窄于72.5°-6.3°；信噪比：≥50dB； 3.预置位数量：≥255个； 4.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 5.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 6.接口：≥1路HDMI，≥1路SDI；≥1路10/100M自适应以太网口，支持POE供电；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB3.0接口，需支持YUY2非压缩视频格式；≥1路RS232IN，≥1路RS232输出； 7.需与学校课表对接，摄像机子码流显示课表信息（教室编号、课程、主讲人、学院、班级），主码流不显示课表信息用以确保课件质量。 |
| 40 | 4K智能摄像机 | #1.老师机位摄像机需采用4K CMOS传感器，物理云台双目设计，分别采集教师全景、教师特写画面；支持教师AI人脸识别跟踪、教师考勤、教师行为分析； 2.学生机位摄像机需采用4K CMOS传感器，物理云台双目设计，应支持采集学生全景画面和对学生全景进行AI分析；支持学生AI人脸识考勤、学情分析、行为分析； 3.有效像素：≥800万；传感器尺寸：不小于1/2.8英寸； 4.支持≥1路HDMI接口、≥1路音频采集line-in接口、≥1路RS232串口、≥1路RJ45网络接口，支持POE； 5.全景镜头：视场角：≥50°；信噪比：≥40DB；特写镜头：视场角：≥50°；光学变焦：≥12倍； 6.网络编码：H.264、H.265；音频压缩：AAC；网络协议：支持HTTP，RTSP，TCP，UDP，ONVIF协议； 7.无需额外设备实现教师考勤分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计； 8.需具有追踪技术，针对教师进行跟拍，具备人脸识别或手势设定功能；提供一键启动追踪模式及自动运行功能，支持人性化设定如人物距离和灵敏度调整； 9.教师定位依据教学活动进行动态捕捉，同时具备自动对焦能力；支持通过网页界面远程调节云台追踪速度及变焦速率； 10.需具备切换教师摄像机预设导播规则或场景的能力； #11.需具有教师考勤分析功能，通过课前接收的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析，需具备学生考勤功能：支持学生AI人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等； 12.需配合教师的督导工作，应具有教师行为分析功能，支持教师行为统计分析，包括但不限于站立、走动、巡视、板书、互动，并根据时间节点实时生成时序图表。 |
| 41 | 监控摄像头1 | 1.图像分辨率：≥2560×1440，≥1/2.8英寸 CMOS 传感器； 2.变倍：≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 3.照度：彩色：≤0.01lux，黑白：0.005lux； 4.编码：支持H.265或H.264编码，实现超低码流传输； 5.红外灯补光：≥100米红外灯补光； 6.旋转：水平方向≥360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转 180°； 7.接口：≥1路RJ45接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，内置≥2路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动功能。 |
| 42 | 自动切换适配器 | 1.识别区域与速度：识别区域垂直≤3000mm,水平≤600mm，识别速率≥10G，识别速度≤0.1Ms； #2.支持Windows、Linux以及银河麒麟、中标麒麟、统信等国产系统；支持多格式自动转换，内置智能通道≥4通道加载，支持屏幕跟随功能； 3.支持每周7×24小时连续工作，工作噪音≤16dB。 |
| 43 | 拾音器（学生） | 1.数字降噪拾音器； 2.灵敏度：不劣于-40dB；频率响应：不窄于20Hz～20KHz； 3.拾音方向：全指向性；移动具有电路滤波、电路降噪功能； 4.信噪比：≥80dB；动态范围：≥74dB。 |
| 44 | 智慧课堂云平台（单点登录） | 1.对接方式包含但不限于SSO、CAS、OAuth，对接内容包括但不限于以下信息：地址、账号等； 2.通过对接实现与学校现有业务系统一体化整合，简化师生登录流程； 3.登录统一认证门户后，点击相应图标即可访问各子系统； 4.与常态化云录播系统平台无缝对接； 5.对接内容：网页版本对接； 6.支持用户数据同步自动创建账号至平台中。 |
| 45 | 智慧课堂云平台（教务系统对接） | 1.通过课表数据对接，实现与学校教务排课系统的数据交换，确保基于课表的教室应用与管理流程顺畅。对接内容包括但不限于以下信息：校区、教学楼、教室、年级、班级、学年、学期、周次、节次、课程、教师、学生等。实现基于课表为前提的前端教室应用与管理； 2.与学校教务系统实现同步对接，对接方式包括但不限于中间库视图、中间数据库、API等； 3.需要具备数据更新机制，当有课程调整或新增数据时，系统能够即时响应； 4.支持全量及增量数据同步模式，确保课表变更后能自动触发录播安排，并满足师生按课表观看直播或点播的需求； 5.课表对接程序需支持灵活设定同步时间，并记录同步日志以便追踪； 6.支持根据字段名匹配数据，建立中间数据库，实现高效对接。 |
| 46 | 智慧课堂云平台（数据接口服务） | 提供数据接口对接服务：当学校有新的应用需要从平台调取资源时。通过API接口方式对接，对接内容包括但不限于以下信息：直播、点播、巡课。须提供接口及技术支持服务。 |
| 47 | 学情分析主机 | 1.应采用嵌入式设计架构； 2.支持图像视频数据流RTSP采集； 3.需支持≥1路千兆RJ45接口； 4.每台设备需支持≥30间教室管理分析。 5.支持以实时电视墙的形式在网页端进行学情分析数据排序呈现； 6.支持课堂活跃度线性显示；支持课堂抬头率课堂数据的采集； 7.支持自由设定前排区间框架及座位数，可以对前排就座率统计分析； 8.支持查看学情分析课程的主讲、班级、上课时间、教室、应到人数/实到人数、出勤率、抬头率等信息； 9.支持快速实现对前端教室轮巡检索，保证对每一间教室学情，实现动态采集； 10.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂学情分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析； 11.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析；提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表； #12.支持对教室空座率统计分析，支持按节次进行筛选教室，显示每间教室的实时空座率； 13.支持对教室出勤率、抬头率、前排就座率进行升序或降序排列；支持学生行为分析，包括举手、站立、趴桌、向后看。 |
| 48 | 集控终端 | 1.嵌入式架构，单路输出最大支持≥6路视频画面拼接，支持≥30路以上视频画面拼接输出，支持RTSP、RTMP等协议； 2.具备≥4路HDMI输出接口，支持≥1080P信号输出；≥2路GPIO接口，≥2路3.5音频输出；≥2路USB 3.0接口；≥2路千兆网络接口； 3.具备画面以拼接方式进行输出，支持1、4、6、9分屏画面拼接方式，具备多种异地视频排列组合方式，例如“老师、学生、电脑”横向排列； 4.需具备添加教室列表功能，需支持网页集中管理教室功能；需具备对视频信号添加字幕功能，并且可以自定义字幕背景颜色与透明度； 5.需支持视频通道的云台控制。 |
| 49 | 桌面云管理系统 | 1.管理平台采用B/S或C/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问管理页面即可进行终端和桌面的管理，应支持账号密码登录方式；支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用； 2.系统下发支持BT和广播等模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备； 3.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像； 4.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发； 5.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据； #6.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据； 7.支持服务器数据的迁移功能；针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，支持针对场景数据盘能够设定清空策略； 8.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原； 9.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册； 10.需支持模板管理，需支持在web平台对模板进行操作，支持模板更新点管理；需支持模板分享链接，支持分享日期、分享链接的失效期设置；需支持设定公共的硬件模板，需支持管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理；需支持界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作； 11.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； 12.需支持消息发布功能、终端的快速筛选、定时开关机计划；支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间，可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境。 |
| 50 | 升降讲桌 | 1.采用E1级25mm厚度免漆板；参考不小于820mmX1600mm，内侧环绕型设计；桌体承重：≥100Kg；桌面封边：≥2mmPVC直封边； 2.桌架采用优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术；桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可粘贴学校的校徽LOGO；讲桌具备方形蛇形管设计，可用于收纳讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆； 3.电动升降：采用电动升降结构，桌面离地总高度可调：不小于715mm-1215mm；触摸升降按键，支持显示当前的桌面高度； 4.围挡设计：桌板前部具备围挡设计，可防止桌面物品滚落； 5.含多媒体设置安装机柜。 |
| 51 | 操作台 | 定制操作台，木质桌面，高度750mm,桌面≥700mm，含操作椅不少于4把。 |
| 52 | 机柜 | 1.尺寸：42U服务器机柜；配置：不少于五块托板,一个风扇； 2.采用高强度钢制可拆装式机柜，前门（玻璃门）、安装板、后背板（可选后门）、顶板、侧板、底座、吊环、三段式镀锌进线底板；最大承载重量不低于500公斤； 3.底座可着地或安装活动脚轮。 |
| 53 | 线材辅料 | 1.光纤HDMI高清线：HDMI 2.0或以上版本,长度≥20米； 2.HDMI跳线：长度不少于1.8米； 3.网线，采用六类非屏蔽网线，铜芯线径0.573mm； 4.控制线，采用四对非屏蔽双绞线，铜芯线径0.573mm； 5.设备电源线需采用RVV3×1.5 mm²或以上电源线； 6.音频线需采用RVVP2×0.75 mm²或以上； 7.音箱线需采用2×1.5 mm²或以上工程护套音箱线或150编及以上音箱线； 8.投标人应根据所投设备的特点，提供整体实施方案并完成软件和硬件的部署、调试及系统集成； 9.投标人应自行采购用于项目实施的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品； 10.投标人应负责合同清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装； 11.投标人应派遣足够的相关施工人员队伍； 12.投标人应负责原有设备拆除，并搬运至指定地点。 |
| 54 | 专网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps，实配10G接口数≥24个，100G/40G接口数≥8个，万兆单模光模块≥2块，支持并实配可拔插双模块化电源，支持可拔插四模块化风扇，前后风道； #2.MAC地址表≥500K，ARP地址表≥90K，路由表容量≥700K； 3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； 4.VLAN支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； 5.支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持 IPv6静态路由、RIPng等，支持IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由。支持 IPv6 手动隧道和ISATAP 隧道； 6.支持同时开启802.1X或WEB认证，CCP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |
| 55 | 教室接入交换机 | #1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥90Mpps，10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，万兆单模光模块≥2块，支持POE和POE+远程供电端口≥8个，POE供电功率≥125W； 2.要求设备采用无风扇静音设计，噪声值＜20dB； 3.VLAN：支持基于 MAC 的 VLAN，最大 VLAN 数≥4094； 4.路由协议：支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 5.设备供电：支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为≥30W。 |
| 56 | 教室机柜 | 壁挂机柜：6U壁挂机柜（数量58台）；采用冷扎铁板制造，标准19英寸，6U壁挂式网络机柜。 |
| 57 | 光缆布线 | 1.室内光缆：≥8芯单模室内光缆，总数量不少于12000米，满足58间教室至楼内汇聚机房的连接使用，衰减系数 波长:1310nm ≤0.36dB/km、波长:1550nm ≤0.22dB/km；长期拉力600N，光纤应变<0.01% 短期拉力1500N，光纤应变<0.15%；渗水性：（20±5)C，L型水套，水头高1m，3m 长试样，平放24h，无渗水； 2.电源电缆 ZR-RVV3×2.5，数量不少于4000米，满足58间教室壁挂机柜使用； 3.导体单丝直径最小0.26mm；绝缘平均厚度最小0.8mm；护套平均厚度最小1.1mm；导体电阻（20℃）最大7.98Ω/km；成品电缆电压试验2000 V/5min不击穿；绝缘线芯电压试验2000 V/5min 不击穿；绝缘电阻（70℃）最小 0.009 MΩ km； 4.需完成光缆敷设、壁挂机柜安装、交换机安装、机柜电缆敷设的工作，完成系统调试和运行所需的其他辅材。 |

## 4、集成项目实施方案

本项目实施范围包括所有设备购置、运输、保险、装卸（指定卸货地点）、安装、调试、验收等。

本项目招标为系统集成、设备供应、安装调试于一体化招标，投标人应根据本次招标文件，结合招标人整体功能要求、结合现场实勘，从有利于采购人的角度出发，提供出完整的技术方案、设备方案和施工方案。

本次拟采购的设备要求采用成熟的先进技术，做到结构合理、可靠性高、操作及维护保养简便，系统或设备具有可升级（扩展）能力。

投标人应根据采购人要求将所有设备运送至指定地点并进行安装、调试，在运输过程中发生的一切费用由投标人负责。

招标涉及系统正常运行所需设备及材料的运输、供货、安装、调试、测试、验收等，采购内容包括但不限于上文所述内容，亦包括辅料等配套设备，缺漏项视为已包含在招标范围内。

投标人中标后自签订合同之日起，须安排至少1名固定项目经理，至少提供1名教育技术工程师负责整体项目技术支持（技术负责人），提供充足的项目质量管理人员、项目安全员和实施技术人员进入施工现场，投标人应明细施工进度计划，确保如期完工，并达到教学使用条件。

投标人应承诺项目经理在工程施工过程中不得随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务的承诺（格式自拟）。

# 五、服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人服务标准 | 投标人承诺对所有硬件、软件提供不低于五年免费质保服务，所有软件质保期内免费升级，电话报修后1小时内到达现场服务、一般故障2小时内解决，重大故障要求4小时内解决，无法及时解决的故障需立刻上报采购人。 激光投影机、触控一体机、交互式触控投影屏幕、多功能触摸控制器、中央控制器1-2、数字红外无线教学扩声系统主机、录播主机、桌面云管理系统、教室接入交换机等主要产品需提供至少三年原厂售后服务支持。 投标人应提供定期巡检服务，发现问题及时上报，并及时修复故障。 在质保期满后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供，采购人只需支付维修故障设备的零件费用，无需支付人工费用。 |
| 2 | 培训标准 | 提供不少于2天5人的现场安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
| 3 | 驻场技术人员 | 需要提供不少于1名驻场售后服务工程师，不少于三年，工作日内7：30-17：30到校服务，进行设备检查，确保设备正常授课使用。 |

# 六、付款方式

1、履约保证金：合同签订后 7天内，按约定的方式向甲方提交合同金额5%，货物经验收合格满 3 个月后退还。

2、分期付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效15日内 | 支付合同总金额 30% |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票，经甲方验收合格 | 支付合同总金额 70% |

# 七、履约验收方案

（一）验收方式

明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

1、验收主体：由我校组织专家对项目整体进行验收，参加单位有：采购方、供货方。

2、验收时间：所有设备安装、调试完成后，试运行至少1个月后组织验收，如遇学校假期，试运行期顺延。

（二）设备安装要求

1、电动幕布的安装：需按照教室的不同，确定安装位置，安装方式及效果应统一，电动幕布吊架使用上下不少于4个∮8膨胀螺丝固定并与墙身紧贴不要有明显的歪斜，水平测试为幕身放下后左右两端的高度差不超过0.5公分。

2、激光投影机的安装：根据电动幕布的位置确定投影机的吊装位置，投影机的吊装支架需用不少于四个∮8膨胀螺丝固定，吊杆内外套管需做固定，安装无歪斜，投影机镜头应与电动幕布在同一水平线，投影机镜头中心点与电动幕布的中心点在同一垂直线上，应保证电动幕布的投影画面满幅显示。

3、音柱扬声器、线阵列音柱的安装：音箱采用壁装式，应保证安装位置墙面承重不低于8KG, 壁装支架采用不少于两个∮6膨胀螺丝，支架与墙身紧贴，并且水平角度可度。

4、上下推拉互联黑板、左右推拉记忆黑板的安装：要求根据不同的教室安装相应规格的黑板，黑板边框下沿距讲台地面参考距离90-100cm，施工时应充分考虑墙面承重。

（三）管线敷设

1、安装所用的线缆、配件必须是正规生产厂家生产的合格产品，线缆无扭绞、无损伤，质量牢固、整洁、美观、规范，安装位置合理。

2、所有线缆沿PVC线槽将电源线、HDMI、网线、音频线、电源线、控制线等引入设备专用柜。

3、教室内有吊顶时，顶棚内的线根据实际情况来确定是否穿管（金属或pvc管等，强弱电分离敷设），距离在一米之内的外露线穿带塑料外皮的金属软管，线管与线管接口处必须做分线盒或套接处理。

4、所有线缆铺设时应预留充足。

（四）焊接、连线

1、设备间的连线处需紧固螺丝，避免松动。

2、强电部分接线时，红色/棕色芯线接火（L）、黄色/花色芯线接地（G）、蓝色/绿色芯线接零（N），电源线对接时必须颜色相对，电性相对。

3、所有活动拔插接口均为成品线接口，连接线使用原装配件，避免随意接头，HDMI线要求采用成品线缆。

4、教室内需支持HDMI、TYPE-C,DP等多类型接入；

5、所有线缆均要粘贴线标，用标签机进行打印标签，标签的粘贴位置在距离线头5cm至10cm处。

6、隐蔽工程拍照或录像，按教室号整理成册，验收后移交。

（五）设备调试

1、确定所有设备安装连线无误时再进行系统加电调试，各设备的相关参数均应设置为最佳效果值。

2、投影机的白平衡、色彩、清晰度、对比度等相关画面参数均应设为出厂状态，确保画面显示正常无明显的抖动、重影、拖尾现象，投影显示画面应满幅显示。

3、音箱检查是否有噪声，播放声音是否纯净，能否与现有蓝牙麦克风联机配对使用。

4、多功能触摸控制器控制操作多媒体设备界面按我校要求进行定制，操作界面简洁，功能齐全，与现有管理系统实现远程集中控制，并在多媒体讲台上放置操作说明鼠标垫。

（六）原有设备的拆除与移位

1、在拆旧设备之前，应对旧设备进行开机测试，在测试过程中遇到有问题的设备要及时报告，待确认后进行拆除工作。

2、所有需拆除、移位的设备要贴上标签进行注明。

3、拆除、移位的设备需逐一进行清点交接。

4、拆除的线材应统一放置，不得擅自处理。

5、中标人需对原环境装修的破坏进行复原。

（七）功能验收

1、实现在现有平台下完成对教室内设备的远程管控，包括远程信号切换、远程设备开启/关闭、使用状态检测等功能。

2、实现将教师授课过程、学生听课过程及教师课件内容同步录制，课后学生可以点播收看进行自主学习，利用现有平台实现授课过程实时直播，在校师生可以通过网络进行观看。

3、实现在控制中心或分控中心完成教学观摩、在线督导等功能，通过网络对任意一间教室进行观摩或听课。并在办公室利用计算机或移动设备远程听课和查看教室内的教学情况。

4、实现利用激光投影机、触控一体机、双联屏高清显示教学及科研课题，显示画面协调一致，无畸变画面。

5、教室内扩声声场均匀，无啸叫，拾音清晰，无噪音。

（八）终验

1、所有设备安装调试完成后进入试运行，系统设备正常运行满1个月后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及供货商双方共同签署验收文件。

2、验收资料包括项目使用手册、设备IP地址、教室内设备拓扑图、设备登录账号、密码等资料纸质和电子版，验收后移交给采购方。

3、对合同中提供的硬件设备，与招标规格进行逐条检测验收，并要求所有规格达到正常教学科研使用的功能要求，如发现无法达到招标的规格指标及功能要求，将导致合同终止，我校有权要求中标方赔偿由此带来的损失。

# 02包 沙河校区教室设备更新项目需求

# 项目介绍

## 1、项目背景

为改善我校课堂教学条件，提升课堂教学环境，助力创新能力培养，落实教育数字化战略，实施教室设备更新项目。

## 2、项目需实现的功能或目标

### （1）项目范围或内容

项目实施内容包括沙河校区130间教室，建设内容包括显示系统、智慧控制系统、扩声系统、高清录播系统以及配套的网络系统。

### （2）与前期项目的兼容性

（1）要求本次采购的中央控制器免费接入至现有智慧教室综合运维管理平台（现有平台为“万讯”品牌，采用B/S架构，数据接口提供包括API、WEBSERVICE、SOCKET和HTTP等接口），实现在现有平台上对所有多媒体教室统一管控、统一状态监测、统一身份授权管理、统一运维管理等应用。

（2）要求投标人提供的录播主机须免费无缝对接学校现有常态化云录播系统平台（现有平台为“翰博尔”品牌，采用B/S架构，支持RTSP协议），实现在现有平台上的在线巡视、在线评课、直播、点播学习等功能。

（3）常态化云录播系统通过总控中心，可实现查看授课过程。

（4）需对接我校现有教学云平台（现有平台为我校定制开发，采用B/S架构，支持RTSP协议），实现控制录播主机开启、关闭直播、录播等操作，保障教师、学生、课件三画面与声音采集录制效果清晰，保证每一路画面均有声音、音画同步、三画面同步，分辨率不低于1920×1080P。

（5）常态化录播需对接本科生与研究生课表自动采集与录制，需保证教室的采集与录制，包含学校已有录播设备教室的音视频采集和录制，所有采集的音视频信号需要统一对接到教学云平台（现有平台为我校定制开发，采用B/S架构，支持RTSP协议），满足教学云平台的对接要求。

（6）投标人应在投标文件中对上述兼容性要求提供详细可行的对接方案，并提供兼容性承诺，不满足其响应文件指标要求，或给采购人造成损失，采购人保留追究其法律责任的权利。

# 项目履约时间、地点

- 履约时间：

合同签订生效后，中标人须在15日内激光投影机的安装、调试完成投入使用。

项目整体完成时间：2024年12月31日前完成整体的安装、调试工作。

所有设备安装、调试完成后，试运行期至少一个月，如遇学校假期，试运行期顺延，试运行期内中标人应对系统功能进行逐项操作运行（包括采购标的需实现的功能目标、验收标准中的功能），并达到验收标准要求。

投标人应充分考虑项目实施、安装时间（节假日或夜间），制作合理的安装计划，确保项目如期完成。

2、履约地点：北京邮电大学沙河校区

3、是否安排踏勘：是

踏勘地点：北京邮电大学沙河校区

# 采购标的一览表

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单项预算金额（元） | 是否为核心产品 | 是否专门面向中小企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | 台 | 61 | 1592100.00 | 是 | 否 |
| 2 | 触控一体机 | 台 | 16 | 288000.00 | 否 | 否 |
| 3 | 左右推拉记忆黑板 | 套 | 6 | 48000.00 | 否 | 否 |
| 4 | 电动幕布1 | 件 | 2 | 4400.00 | 否 | 否 |
| 5 | 电动幕布2 | 件 | 2 | 5600.00 | 否 | 否 |
| 6 | 电动幕布3 | 件 | 55 | 209000.00 | 否 | 否 |
| 7 | 线阵列音柱 | 台 | 276 | 248400.00 | 否 | 否 |
| 8 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 台 | 77 | 400400.00 | 否 | 否 |
| 9 | 数字红外接收器 | 套 | 77 | 57750.00 | 否 | 否 |
| 10 | 数字红外无线麦克风 | 套 | 77 | 46200.00 | 否 | 否 |
| 11 | 有线麦克风（鹅颈） | 套 | 77 | 73150.00 | 否 | 否 |
| 12 | 有线麦克（吊麦） | 套 | 77 | 58520.00 | 否 | 否 |
| 13 | 多功能触摸控制器 | 台 | 77 | 700700.00 | 否 | 否 |
| 14 | 中央控制器 | 台 | 77 | 423500.00 | 是 | 是 |
| 15 | 教师计算机 | 台 | 77 | 323400.00 | 否 | 否 |
| 16 | 录播主机 | 套 | 131 | 1807800.00 | 否 | 否 |
| 17 | 摄像机（老师） | 台 | 130 | 715000.00 | 否 | 否 |
| 18 | 摄像机（学生） | 台 | 130 | 715000.00 | 否 | 否 |
| 19 | 监控摄像头 | 台 | 75 | 150000.00 | 否 | 否 |
| 20 | 自动切换适配器 | 台 | 77 | 123200.00 | 否 | 否 |
| 21 | 拾音器（学生） | 台 | 131 | 104800.00 | 否 | 否 |
| 22 | 学情分析主机 | 台 | 5 | 328000.00 | 否 | 否 |
| 23 | 桌面云管理系统 | 件 | 130 | 110500.00 | 否 | 否 |
| 24 | 集控终端 | 台 | 1 | 32500.00 | 否 | 否 |
| 25 | 升降讲桌 | 台 | 76 | 418000.00 | 否 | 是 |
| 26 | 线材辅料 | 台 | 1 | 165000.00 | 否 | 否 |
| 27 | LED显示屏 | 平米 | 19 | 376200.00 | 否 | 否 |
| 28 | 拼接处理器 | 台 | 1 | 38500.00 | 否 | 否 |
| 29 | 配电箱 | 个 | 1 | 2500.00 | 否 | 否 |
| 30 | 音柱扬声器 | 个 | 2 | 5600.00 | 否 | 否 |
| 31 | 双通道无线手持套装 | 件 | 1 | 9800.00 | 否 | 否 |
| 32 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 15000.00 | 否 | 否 |
| 33 | 功率放大器 | 台 | 1 | 12150.00 | 否 | 否 |
| 34 | 调音台 | 台 | 1 | 2800.00 | 否 | 否 |
| 35 | 矩阵 | 台 | 1 | 18000.00 | 否 | 否 |
| 36 | 4K智能摄像机 | 台 | 2 | 29840.00 | 否 | 否 |
| 37 | 智慧教室驾驶舱 | 套 | 1 | 85990.00 | 否 | 否 |
| 38 | 专网汇聚交换机 | 台 | 2 | 60000.00 | 否 | 否 |
| 39 | 教室接入交换机 | 台 | 184 | 828000.00 | 否 | 否 |
| 40 | 教室机柜 | 台 | 92 | 46000.00 | 否 | 是 |
| 41 | 光缆布线 | 套 | 92 | 156400.00 | 否 | 否 |

注：投标人所报价格不得超出每种标的的单项最高限价。

# 产品指标要求和实施方案

注：重要性分为“★”、“#”和无标号指标。★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标号为一般指标项。

## 1、需实现的功能、应用场景、目标等

（1）本项目是针对我校沙河校区130间教室进行升级改造建设。

（2）互联互通功能目标：要求实现聚合不同教室的教育资源，我校已建设有智慧教室综合运维管理平台（现有平台为“万讯”品牌，采用B/S架构，数据接口提供包括API、WEBSERVICE、SOCKET和HTTP等接口），已实现对多媒体的统一集中管理，从应用上实现深度互联互通，全面兼容中控系统，实现在现有平台上对所有教室中控系统进行管控和监测及可视化运维管理。

（3）同一平台上的直播、点播、录播资源的积累功能：录播系统可接入到现有平台，实现将教师授课过程、学生听课过程及教师课件内容同步录制下来，课后学生可以点播收看进行自主学习，也可以实现整个授课过程进行点评。

（4）校级平台综合数据可视化呈现应用：在分控中心LED屏上，需要显示智慧教室的接入、使用、智能硬件的使用情况，可以呈现沙河校区教室内的实时教学情况，也可以实时查看西土城校区教学过程视频图像，实现教学观摩、在线督导等功能。

（5）将常态录播资源、精品课程、讲座汇报等教学相关的视频资源有机整合，丰富数字化教学平台资源，推进数字化教学资源共建共享。建设支撑线上线下教学，并通过智慧化应用辅助支撑教学体验，完善数字化教学评价机制，提高资源管理水平。

（6）教学过程“三率”分析与呈现，与学校教学管理系统对接（包括但不限于本科生、研究生教务管理系统；本科生教务管理系统为“湖南强智科技发展有限公司”开发，研究生教务管理系统为“青岛易通诚信软件有限公司”开发，现有教务管理系统提供对接所需的数据接口），获取学生相关信息，实现课堂到课率、前排就座率、抬头率的分析，生成数据报表，进行大数据分析。

（7）自习教室就座率统计分析与展示，支持对自习教室内就座率进行分析，并可推送给第三方应用系统，合理化建议学生自习安排。

## 2、需执行的标准、规范

《高等学校智慧教室建设技术要求》T/BAHE-202001

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

注：以上标准若有更新，以最新发布的标准为准。

## 3、标的详细技术指标

| 序号 | 标的名称 | 产品指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | #1.投影技术：3LCD,液晶面板尺寸≥0.67英寸； 2.亮度≥7000流明；对比度≥2500000:1； 3.分辨率：≥1920×1200； 4.激光光源，≥20000小时光源寿命； 5.镜头居中设计，投射比：不窄于1.35-2.00；镜头光学变焦比：不窄于1-1.6；镜头位移范围：垂直≥±47%，水平≥±17%； 6.内置≥10W扬声器； 7.数字高清输入接口：HDMI≥2个、HDBaseT≥1个；其它接口：VGA≥2个；RS-232C≥1个，RJ45≥1个，USB Type A≥2个，USB Type B≥1个，内置无线网卡；输出接口：HDMI≥1个、VGA≥1个； 8.支持360度安装并没有任何的画质损失，支持4K信号输入；支持快速四角调节，弧形等几何校正功能； 9.垂直、水平梯形校正：≥±25%； #10.需含线缆盖； 11.支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待； 12.防尘过滤网：≥20000小时；整机功耗≤350W； 13.需含吊架。 |
| 2 | 触控一体机 | 1.屏幕要求：≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840×2160，表面采用钢化玻璃； 2.整机接口要求：输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm 音频输入接口；输出接口≥1路3.5mm音频输出、≥1路触控USB输出、1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口≥3路USB接口； 3.触控方式及要求：采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控； 4.内置系统要求：≥4核CPU，嵌入式系统版本不低于Android，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 5.整机内置扬声器，扬声器额定功率≥20W；内置摄像头：像素值≥800万。 |
| 3 | 左右推拉记忆黑板 | 1.参考尺寸规格：1200mm×4200mm；互联黑板具有同步书写功能，支持板书电子化保存功能； 2.磨砂氧化铝合金大外框，上边框内置隐藏式承重吊轨,下边框内置一体化轨道槽；移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮，移动板下方配有两个侧向定位轮，支持触控一体机一侧安装，移动板可完全遮挡互动教学屏，大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，铝合金型材壁厚≥1.2mm； 3.搪瓷书写表面，厚度0.3mm，表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度≥10光泽单位；表面漆膜硬度≥9H； 4.背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，整板无接缝； 5.触摸精度≤1.5mm，响应时间：5-15ms，书写同步无延时； 6.需具有功能快捷键； 7.同步显示：实时数据化传统板面书写的板书内容，实时传输到显示端。 |
| 4 | 电动拉线幕布1 | 1.对角线尺寸：≥100英寸，高清电动拉线幕布； 2.玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直； 3.玻纤 白幕：增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均，画面线条清晰； 4.吊顶安装，金属外壳，管状电机； 5.左右两侧为拉线结构。 |
| 5 | 电动拉线幕布2 | 1.对角线尺寸：≥120英寸，高清电动拉线幕布； 2.玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直； 3.玻纤 白幕：增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均，画面线条清晰； 4.吊顶安装，金属外壳，管状电机； 5.左右两侧为拉线结构。 |
| 6 | 电动拉线幕布3 | 1.对角线尺寸：≥150英寸，高清电动拉线幕布； 2.玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直； 3.玻纤 白幕：增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均，画面线条清晰； 4.吊顶安装，金属外壳，管状电机； 5.左右两侧为拉线结构。 |
| 7 | 线阵列音柱 | 1.内置≥4个3英寸全频扬声器单元； 2.功率≥60W（8Ω或6Ω或4Ω），最低频率可低至80Hz； 3.覆盖角度（水平≥150°，垂直≥30°），灵敏度≥90dB,声压级≥105dB。 |
| 8 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.需采用数字红外音频传输及控制技术； 2.具有≥4个扬声器接口，输出功率≥200 W×2（8 Ω）；≥300 W×2（4 Ω）； 3.支持吊麦扩声功能，不少于3路3PIN凤凰端子，用于连接吊麦或阵列麦克风，具备音量调节旋钮；不少于2路3.5mm线路音频输入，用于输入电脑音频，≥1路线路输入（3PIN凤凰头座子），≥2路线路输出（3PIN凤凰头座子），线路输出可连接返听音箱； 4.接口≥1路远程互动的音频信号的输入，≥1路远程互动的音频信号的输出，带音量调节旋纽，具备AEC功能；具备≥2个录音输出接口（3.5 mm），带音量调节旋钮；≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，可使用标准网线与接收器进行连接； 5.需支持≥2只无线麦克风同时对频使用，需支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风； 6.≥1个C型USB接口用于连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页或数字激光笔功能；≥1路A型USB口用于连接USB接口的鹅颈麦克风； 7.≥3路RS232串口，用于连接中控系统，RS232接口的充电座及吊装式麦克风控制盒，实现远程控制管理；≥1个RJ45网络接口，可通过内置Web及红外主机管理平台控制与参数配置管理；≥1路I/O输入输出含12V供电； #8.频响：主机线路-主机：不窄于60 Hz-20 kHz、麦克风-主机：不窄于150 Hz-20 kHz；信噪比：≥90dBA； 9.需内置高性能数字信号处理器，具有反馈抑制、回声消除和主动降噪、自动电平控制和自动均衡等功能。 |
| 9 | 数字红外接收器 | 1.需采用数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2.接收器具备≥1个RJ45接口，支持与红扩系统扩声主机使用标准网线连接； 3.接收频点可调，需要支持≥2支无线麦克风连接； 4.辐射距离不小于15米，用麦克风在距离数字红外接收器≥15米处发言，系统主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声； 5.接收角度：垂直：≥150°，水平：≥360°。 |
| 10 | 数字红外无线麦克风 | 1.传输技术：系统采用数字红外音频传输及控制技术； 2.使用方式：在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3.拾音麦：内置拾音麦，需具备音频输入接口,支持外置领夹麦、外接音源输入； 4.按键功能：具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置功能，需要具备控制PPT翻页及内置激光笔功能；无线麦克风需支持按住发言功能，即按键开启话筒，松开话筒即关闭； 5.发射角度：垂直不窄于0°-90°，水平不窄于120°，使用范围不小于15米； 6.麦克风类型：驻极体心形指向性，支持可手持、颈挂多种使用方式； 7.内置可充电锂电池，电池容量不低于2000 mAh，持续发言时间不小于7小时，需支持USB口充电。 |
| 11 | 有线麦克风（鹅颈） | 1.可拆卸话筒杆；带充电底座，支持对数字红外无线麦克风充电； 2.≥1个USB接口，≥1个麦克风开/关按键，≥1个中控解锁触摸按键； 3.无线麦克风充电座内置电子锁，可通过RS232接口连接中控主机，解锁无线麦克风。 |
| 12 | 有线麦克（吊麦） | 1.类型：吊装麦克风，支持幻象电源供电，心形单指向性驻极体，含伸缩式吊杆，高度及方向可调； 2.拾音距离及方向性：≥5 m，方向性：0°/180°； 3.音频功能：反馈抑制、回声消除和主动降噪、自动电平控制和自动均衡等功能； 4.灵敏度：不劣于-32 dBV/Pa；频率响应：不劣于50-20000 Hz，等效噪声：不劣于20 dBA (SPL)；最大声压级：不劣于130 dB。 |
| 13 | 多功能触摸控制器 | 1.嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸；支持模块化场景视图操控； #2.支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，支持≥4路USB接口； 3.音频接口≥1路音频输出；控制接口≥1路RS232接口； 4.支持Mac、安卓、Windows等多系统，实现视窗同屏联动嵌套，教学内容区与功能区可嵌套使用；需支持清晰呈现各信号源的接入状态； 5.需支持双屏教学； 6.需支持教师在授课过程中对屏幕内容进行实时批注，所作批注能够以二维码形式生成，学生扫描二维码即可便捷获取教师的讲解注释，实现课堂知识要点的即时传递与留存； 7.系统集成内置签到工具，教师一键启动签到流程，签到完成后，系统实时汇总并直观呈现考勤数据； 8.设备支持无线投屏功能； 9.需内置电子黑板支持创建多页内容，并允许教师快速预览各页及进行无缝跳转，电子黑板上书写可自由调节笔迹的粗细、颜色； 10.需支持信号源接入反控功能； 11.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 12.支持课堂互动中实时线上签到功能、下发测验、弹幕、拍照上传等教学功能；课堂互动模块需具备与学生移动客户端联动使用功能，移动端可实现屏幕截图、拍照上传、弹幕、讨论等功能；支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； 13.需支持功能区系统内嵌录播导播功能模块，支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； 14.需支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； 15.需支持多点呼叫互动功能，支持记忆存储功能； 16.需支持与中央控制器数据对接，实现教室设备的管控操作； 17.内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 |
| 14 | 中央控制器 | 1.整机设计：集成电源控制模块、音视频模块、通讯模块、数据存储等模块；主机与面板分体式结构，支持液晶触摸交互控制面板、电容触摸面板，具备系统锁定与解锁功能。 2.控制接口：≥7路RS232通讯接口、≥6路I/O接口，≥1路LAN网络接口；≥1路读卡器接口，支持为读卡器提供12V供电；≥2路交互控制面板接口，并支持控制面板提供12V供电； 3.视音频接口：≥3路HDMI输入、≥3路HDMI输出，支持≥4K高清信号；≥1路3.5mm立体声音频输入，≥2路3.5mm立体声音频输出； 4.支持读取、设置不同分辨率显示设备的EDID，支持≥4K@30Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz，1024x768@60Hz等多种分辨率； 5.电源规格：≥3路220V可控电源插座，≥2路220V幕布控制端口，≥2路单刀双掷开关控制端口； 6.IC卡功能：支持IC卡权限管理功能，支持按课表自动执行系统开启和关闭，支持本地课表存储，本地存储课表数据≥180天，确保断网时设备正常使用，可根据课表判定接下来无课后系统自动关闭； 7.数据采集：支持对投影机灯泡时长实时检测与灯时数据采集，自动上传至管理平台，支持MODBUS协议/RS485协议物联传感器数据采集，支持数据自动上传至管理平台，并支持教室环境数据推送到中控液晶控制面板上显示； 8.远程控制功能：支持通过管理平台远程控制多媒体设备的上课、下课、设备开关、信号切换等功能； #9.远程配置：支持通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份。 |
| 15 | 教师计算机 | 1.CPU：主频：≥2.4GHz；≥8核，≥20线程； 2.内存:≥16G；硬盘：≥512G 固态硬盘； 3.独立显卡：≥4G； 4.端口：USB接口≥6个，千兆RJ45≥1个；音频输入和输出端口≥1组； 5.键盘鼠标；机箱≥12.0L。 |
| 16 | 录播主机 | 1.接口：支持≥2路HDMI输入，支持≥2路HDMI输出；支持≥2路MIC输入，支持≥2路LINE输入，支持≥2路LINE输出；支持≥4路RJ45网口，支持POE，支持≥6路RS232，支持≥1路GPIO接口； 2.录制：支持不少于4路高清视频信号输入，不少于1路电脑信号输入，支持电影模式和资源模式同时录制； #3.导播：支持手动导播和自动导播，支持自动跟踪和手动跟踪切换；支持不少于10路主、备播通道加载；支持自定义导播策略； #4.支持自定义中控按键名称、按键位置；支持物联控制包括但不限于幕布升降、麦克风音量大小、多媒体等； 5.支持通过H.323和SIP协议进行互动功能，支持主动呼叫及被动接听，实现远程互动教学； 6.音频处理：支持软件调音台，自由混音输出；支持自动增益、回声抑制、噪声条件等功能； 7.支持≥6种特效切换、≥4种画面组合模式切换； 8.上传与下载：支持FTP服务，支持定时上传及断点续传；支持通过浏览器访问设备后台进行录制文件下载，也可通过U盘进行拷贝； 9.协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTMP等协议； 10.支持添加片头片尾，设置播放时长；支持添加字幕、台标、摄像机云台控制、预置位调用、课件点播、鼠标定位等功能； 11.应具有视频录制失败或信号丢失自动上报平台报警机制，提示驻场人员及时处理报警问题。 |
| 17 | 摄像机（老师） | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS；≥200万像素； 2.光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥16倍；视场角：不窄于59.5°-2.9°；信噪比：≥50dB； 3.预置位数量：≥255个； 4.输出帧率：1080P60及向下兼容； 5.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 6.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络、USB3.0视频输出； 7.接口：≥1路HDMI，≥1路SDI；≥1路RJ45网口，支持POE供电；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB3.0接口，≥1路RS232IN，≥1路RS232输出； #8.支持远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能； 9.支持设备管理功能；设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用； 10.支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能； 11.支持子码流画面显示教务排课、研究生排课课表信息（教室编号、课程、主讲人、学院、班级），主码流不显示课表信息保证课程录制画面质量。 |
| 18 | 摄像机（学生） | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS；≥200万像素； 2.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥16倍；视场角：不窄于72.5°-6.3°； 信噪比：≥50dB； 3.预置位数量：≥255个； 4.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 5.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 6.接口：≥1路HDMI，≥1路SDI；≥1路10/100M自适应以太网口，支持POE供电；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB3.0接口，需支持YUY2非压缩视频格式；≥1路RS232IN，≥1路RS232输出； 7.需与学校课表对接，摄像机子码流显示课表信息（教室编号、课程、主讲人、学院、班级），主码流不显示课表信息用以确保课件质量。 |
| 19 | 监控摄像头 | 1.传感器：≥1/2.8英寸 CMOS； 2.分辨率：≥2560×1440 @30 fps； 3.编码：支持H.264、H.265压缩算法； 4.照度，彩色：≤0.005Lux；黑白：≤0.001Lux； 5.镜头：支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 6.旋转：水平范围水平360°；垂直范围：-5°-90°；支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描； 7.音频接口：≥1路音频输入，≥1路音频输出接口；1路RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 8.视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG。 |
| 20 | 自动切换适配器 | 1.识别区域与速度：识别区域垂直≤3000mm,水平≤600mm，识别速率≥10G，识别速度≤0.1Ms； #2.支持Windows、Linux以及银河麒麟、中标麒麟、统信等国产系统； 支持多格式自动转换，内置智能通道≥4通道加载，支持屏幕跟随功能； 3.支持每周7×24小时连续工作，工作噪音≤16dB。 |
| 21 | 拾音器（学生） | 1.数字降噪拾音器； 2.灵敏度：不劣于-40dB；频率响应：不窄于20Hz～20KHz； 3.拾音方向：全指向性；移动具有电路滤波、电路降噪功能； 4.信噪比：≥80dB；动态范围：≥74dB。 |
| 22 | 学情分析主机 | 1.应采用嵌入式设计架构； 2.支持图像视频数据流RTSP采集； 3.需支持≥1路千兆RJ45接口； 4.每台设备需支持≥30间教室管理分析； 5.支持以实时电视墙的形式在网页端进行学情分析数据排序呈现； 6.支持课堂活跃度线性显示；支持课堂抬头率课堂数据的采集； 7.支持自由设定前排区间框架及座位数，可以对前排就座率统计分析； 8.支持查看学情分析课程的主讲、班级、上课时间、教室、应到人数/实到人数、出勤率、抬头率等信息； 9.支持快速实现对前端教室轮巡检索，保证对每一间教室学情，实现动态采集； 10.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂学情分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析； 11.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析；提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表； #12.支持对教室空座率统计分析，支持按节次进行筛选教室，显示每间教室的实时空座率； 13.支持对教室出勤率、抬头率、前排就座率进行升序或降序排列；支持学生行为分析，包括举手、站立、趴桌、向后看。 |
| 23 | 桌面云管理系统 | 1.管理平台采用B/S或C/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问管理页面即可进行终端和桌面的管理，应支持账号密码登录方式；支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用； 2.系统下发支持BT和广播等模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备； 3.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像； 4.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发； 5.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据； #6.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据； 7.支持服务器数据的迁移功能；针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，支持针对场景数据盘能够设定清空策略； 8.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原； 9.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册； 10.需支持模板管理，需支持在web平台对模板进行操作，支持模板更新点管理；需支持模板分享链接，支持分享日期、分享链接的失效期设置；.需支持设定公共的硬件模板，需支持管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理；需支持界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作； 11.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； 12.需支持消息发布功能、终端的快速筛选、定时开关机计划；支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间，可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境。 |
| 24 | 集控终端 | 1.嵌入式架构，单路输出最大支持≥6路视频画面拼接，支持≥30路以上视频画面拼接输出，支持RTSP、RTMP等协议； 2.具备≥4路HDMI输出接口，支持≥1080P信号输出；≥2路GPIO接口，≥2路3.5音频输出；≥2路USB 3.0接口；≥2路千兆网络接口； 3.具备画面以拼接方式进行输出，支持1、4、6、9分屏画面拼接方式，具备多种异地视频排列组合方式，例如“老师、学生、电脑”横向排列； 4.需具备添加教室列表功能，需支持网页集中管理教室功能；需具备对视频信号添加字幕功能，并且可以自定义字幕背景颜色与透明度； 5.需支持视频通道的云台控制。 |
| 25 | 升降讲桌 | 1.采用E1级25mm厚度免漆板；参考不小于820mmX1600mm，内侧环绕型设计；桌体承重：≥100Kg；桌面封边：≥2mmPVC直封边； 2.桌架采用优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术；桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可粘贴学校的校徽LOGO；讲桌具备方形蛇形管设计，可用于收纳讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆； 3.电动升降：采用电动升降结构，桌面离地总高度可调：不小于715mm-1215mm；触摸升降按键，支持显示当前的桌面高度； 4.围挡设计：桌板前部具备围挡设计，可防止桌面物品滚落； 5.含多媒体设置安装机柜。 |
| 26 | 线材辅料 | 1.光纤HDMI高清线：HDMI 2.0或以上版本,长度≥20米； 2.HDMI跳线：长度不少于1.8米； 3.网线，采用六类非屏蔽网线，铜芯线径0.573mm； 4.控制线，采用四对非屏蔽双绞线，铜芯线径0.573mm； 5.设备电源线需采用RVV3×1.5 mm²或以上电源线； 6.音频线需采用RVVP2×0.75 mm²或以上； 7.音箱线需采用2×1.5 mm²以上工程护套音箱线或150编及以上音箱线； 8.投标人应根据所投设备的特点，提供整体实施方案并完成软件和硬件的部署、调试及系统集成； 9.投标人应自行采购用于项目实施的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品； 10.投标人应负责合同清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装； 11.投标人应派遣足够的相关施工人员队伍； 12.投标人应负责原有设备拆除，并搬运至指定地点。 |
| 27 | LED显示屏 | 1.采用COB倒装封装；共阴技术LED面板，芯片、内置电源均采用共阴技术； 2.物理实像素点间距：≤1.25mm；压铸铝合金材质箱体:参考尺寸宽×高:600×337.5mm，整屏显示尺寸：不小于7200×3375mm； 3.硬连接模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； 4. 可视角度水平视角≥175°/垂直视角≥175°,对比度≥1000000：1；刷新率≥3840Hz；灰度处理等级≥16bits；支持摩尔纹抑制功能； 5.峰值功耗：≤350W/平米，平均功耗：≤120W/平米； 6.采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Type-C 接口、 光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输。 |
| 28 | 拼接处理器 | 1.支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持自定义预置模式，可以存储多个自定义场景； 2.支持色调、对比度、饱和度、亮度补偿和颜色调节； 3.接口：≥12路HDMI输入，支持HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI接口；支持每路输入信号独立裁剪、缩放和EDID管理； 4.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 5.支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI视频输出、HDMI视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面。 |
| 29 | 配电箱 | 额定功率≥20kw；三相五线制、输入电压：380V；输出电压：220V；需具有防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；可执行远程监控、远程开关机操作。 |
| 30 | 音柱扬声器 | 1.频率响应：不窄于150Hz-16kHz； 2.覆盖角（H x V）：不窄于90°x 90°； 3.额定功率：≥120W； 4.最大峰值声压级：≥110dB；灵敏度：≥86dB； 5.低音单元：≥4x84mm低音单元；高音单元：≥1x34mm高音单元； 6.额定阻抗：8Ω或6Ω或4Ω。 |
| 31 | 双通道无线手持套装 | 1.类型：动圈拾音头，心型指向性； 2.频响范围：≥60Hz-15kHz；灵敏度：≥-54.5 dBV/Pa； 3.要求可通过扫描和红外同步配对发射器； 4.单个频带：≥30个可用通道； 5.动态范围：≥110dB；总谐波失真：≤0.02%；调谐带宽：≥44 MHz；动态范围：≥110dB； 6.发射功率：不少于1mW、10mW可选； 7.支持充电锂电池或AA碱性电池供电。 |
| 32 | 数字音频处理器 | 1.≥6路平衡式输入，支持幻象电源，≥6路带宽频自动回声消除模块；≥4路平衡式线性输出； 2.具备自动混音功能；支持电平控制、动态调整、滤波器、延迟、闪避、响度和反馈抑制； 3.处理器支持级联，级联通道不少于16x16的信号路由； 4.自带数字输入/输出接口，并内置相关控制功能； 5.具备RS-232及网络受控功能，中控设备可以通过网络对设备进行控制； 6.频率响应：≥20Hz~20kHz；总谐波失真：<0.01%；信噪比：>107dB，串音：<-90dB。 |
| 33 | 功率放大器 | 1.两通道D类功率放大器； 2.功率：≥2x350W@8Ω或4Ω； 3.频率响应：≥20Hz~20kHz(±1dB)； 4.信噪比：≥100dB；总谐波失真：<0.1%。 |
| 34 | 调音台 | 1.≥16个输入通道，≥8单声道和≥4立体声输入； 2.所有的输入通道都有先进的3段式通道均衡，≥8个单声道设有扫频式均衡；≥4编组母线 ，≥1立体声母线；≥4 AUX (包括FX)； 3.应支持48V幻象供电。 |
| 35 | 矩阵 | 1.输入≥16路HDMI，支持≥4K@60Hz；输出≥16路HDMI；支持≥4K@60HZ 4：4：4，兼容HDCP2.2； 2.支持HDR、HDR10+、Doblby Vision、HLG 和3D；支持CEC指令注入； #3.支持主动和被动式状态侦测，包括：设备运行状态、线缆连接状态、HDCP版本、色彩空间、色深、分辨率、音频格式、路由状态、场景设定； 4.提供用户与管理员相分离的B/S架构WEB操作界面，支持自定义路径，用户可登入操作； 5.≥1路RS232通讯端口，可以通过多媒体智能终端进行控制管理和信号切换。 |
| 36 | 4K智能摄像机 | #1.老师机位摄像机需采用4K CMOS传感器，物理云台双目设计，分别采集教师全景、教师特写画面；支持教师AI人脸识别跟踪、教师考勤、教师行为分析； 2.学生机位摄像机需采用4K CMOS传感器，物理云台双目设计，应支持采集学生全景画面和对学生全景进行AI分析；支持学生AI人脸识考勤、学情分析、行为分析； 3.有效像素：≥800万；传感器尺寸：不小于1/2.8英寸； 4.支持≥1路HDMI接口、≥1路音频采集line-in接口、≥1路RS232串口、≥1路RJ45网络接口，支持POE； 5.全景镜头：视场角：≥50°；信噪比：≥40DB；特写镜头：视场角：≥50°；光学变焦：≥12倍； 6.网络编码：H.264、H.265；音频压缩：AAC；网络协议：支持HTTP，RTSP，TCP，UDP，ONVIF协议； 7.无需额外设备实现教师考勤分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计； 8.需具有追踪技术，针对教师进行跟拍，具备人脸识别或手势设定功能；提供一键启动追踪模式及自动运行功能，支持人性化设定如人物距离和灵敏度调整； 9.教师定位依据教学活动进行动态捕捉，同时具备自动对焦能力；支持通过网页界面远程调节云台追踪速度及变焦速率； 10.需具备切换教师摄像机预设导播规则或场景的能力； #11.需具有教师考勤分析功能，通过课前接收的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析，需具备学生考勤功能：支持学生AI人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等； 12.需配合教师的督导工作，应具有教师行为分析功能，支持教师行为统计分析，包括但不限于站立、走动、巡视、板书、互动，并根据时间节点实时生成时序图表。 |
| 37 | 智慧教室驾驶舱 | 1.基于大数据技术和人工智能技术所构建的教育管理平台。它集成了学生数据、教学数据、教学资源等多种信息，为教师和学校提供了一个全面了解学生学习状况、教学进展和教育资源利用情况； 2.基础数据：校区数量、楼宇数量、教室数量、课程数量、师生人数、学院数量；在线教室数量、故障教室数量、在线设备情况、故障设备情况、设备故障类型、设备故障种类、运维工单记录； 3.资源及学习数据：课程建设统计、课件资源统计、直播观看详情、点播观看详情； 4.AI数据：前排就坐率、抬头率、出勤率、空闲教室空座率； 5.直播教室：直播教室实时观看。 |
| 38 | 专网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps，实配10G接口数≥48个，100G/40G接口数≥8个，万兆单模光模块≥2块，支持并实配可拔插双模块化电源，支持可拔插四模块化风扇，前后风道； #2.MAC地址表≥500K，ARP地址表≥90K，路由表容量≥700K； 3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； 4.VLAN支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； 5.支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持 IPv6静态路由、RIPng等，支持IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由。支持 IPv6 手动隧道和ISATAP 隧道； 6.支持同时开启802.1X或WEB认证，CCP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |
| 39 | 教室接入交换机 | #1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥90Mpps，10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，万兆单模光模块≥2块，支持POE和POE+远程供电端口≥8个，POE供电功率≥125W； 2.要求设备采用无风扇静音设计，噪声值＜20dB； 3.VLAN：支持基于 MAC 的 VLAN，最大 VLAN 数≥4094； 4.路由协议：支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 5.设备供电:支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为≥30W。 |
| 40 | 教室机柜 | 壁挂机柜：6U壁挂机柜；采用冷扎铁板制造，标准19英寸，6U壁挂式网络机柜。 |
| 41 | 光缆布线 | 1.室内光缆：8芯单模室内光缆，总数量不少于12000米，满足92间教室至楼内汇聚机房的连接使用，衰减系数 波长:1310nm ≤0.36dB/km、波长:1550nm ≤0.22dB/km；长期拉力600N，光纤应变<0.01% 短期拉力1500N，光纤应变<0.15%；渗水性：（20±5)C，L型水套，水头高1m，3m 长试样，平放24h，无渗水； 2.电源电缆 ZR-RVV3×2.5，数量不少于4000米，满足58间教室壁挂机柜使用； 3.导体单丝直径最小0.26mm；绝缘平均厚度最小0.8mm；护套平均厚度最小1.1mm；导体电阻（20℃）最大7.98Ω/km；成品电缆电压试验2000 V/5min不击穿；绝缘线芯电压试验2000 V/5min 不击穿；绝缘电阻（70℃）最小 0.009 MΩ km； 4.需完成光缆敷设、壁挂机柜安装、交换机安装、机柜电缆敷设的工作，完成系统调试和运行所需的其他辅材。 |

## 4、集成项目实施方案

本项目实施范围包括所有设备购置、运输、保险、装卸（指定卸货地点）、安装、调试、验收等。

本项目招标为系统集成、设备供应、安装调试于一体化招标，投标人应根据本次招标文件，结合招标人整体功能要求、结合现场实勘，从有利于采购人的角度出发，提供出完整的技术方案、设备方案和施工方案。

本次拟采购的设备要求采用成熟的先进技术，做到结构合理、可靠性高、操作及维护保养简便，系统或设备具有可升级（扩展）能力。

投标人应根据采购人要求将所有设备运送至指定地点并进行安装、调试，在运输过程中发生的一切费用由投标人负责。

招标涉及系统正常运行所需设备及材料的运输、供货、安装、调试、测试、验收等，采购内容包括但不限于上文所述内容，亦包括辅料等配套设备，缺漏项视为已包含在招标范围内。

投标人中标后自签订合同之日起，须安排至少1名固定项目经理，至少提供1名教育技术工程师负责整体项目技术支持（技术负责人），提供充足的项目质量管理人员、项目安全员和实施技术人员进入施工现场，投标人应明细施工进度计划，确保如期完工，并达到教学使用条件。

投标人应承诺项目经理在工程施工过程中不得随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务的承诺（格式自拟）。

# 服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人服务标准 | 投标人承诺所有硬件、软件提供不低于五年免费质保服务、所有软件质保期内免费保修升级、电话报修后1小时内到达现场服务、一般故障2小时内解决，重大故障要求4小时内解决，无法及时解决的故障需立刻上报采购人。 激光投影机、触控一体机、多功能触摸控制器、中央控制器、数字红外无线教学扩声系统主机、录播主机、桌面云管理系统、教室接入交换机等主要产品需提供至少三年原厂售后服务支持。 投标人应提供定期巡检服务，发现问题及时上报，并及时修复故障。 在质保期满后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供，采购人只需支付维修故障设备的零件费用，无需支付人工费用。 |
| 2 | 驻场技术人员 | 需要提供不少于1名售后服务工程师驻场3年，工作日内7：30-17：30到校服务，并进行设备检查，确保设备正常授课使用。 |
| 3 | 培训标准 | 提供不少于2天5人的现场安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |

# 付款方式

1、履约保证金：合同签订后 7天内，按约定的方式向甲方提交合同金额5%，货物经验收合格满 3 个月后退还。

2、分期付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效15日内 | 支付合同总金额 30% |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票，经甲方验收合格 | 支付合同总金额 70% |

# 履约验收方案

（一）验收方式

明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

1、验收主体：由我校组织专家对项目整体进行验收，参加单位有：采购方、供货方。

2、验收时间：所有设备安装、调试完成后，试运行至少一个月后组织验收，如遇学校假期，试运行期顺延。

（二）设备安装要求

1、电动幕布的安装：需按照教室的不同，确定安装位置，安装方式及效果应统一，电动幕布吊架使用上下不少于4个∮8膨胀螺丝固定并与墙身紧贴不要有明显的歪斜，水平测试为幕身放下后左右两端的高度差不超过0.5公分。

2、投影机的安装：根据电动幕布的位置确定投影机的吊装位置，投影机的吊装支架需用不少于四个∮8膨胀螺丝固定，吊杆内外套管需做固定，安装无歪斜，投影机镜头应与电动幕布在同一水平线，投影机镜头中心点与电动幕布的中心点在同一垂直线上，应保证电动幕布的投影画面满幅显示。

3、音柱扬声器的安装：音箱采用壁装式，应保证安装位置墙面承重不低于8KG, 壁装支架采用不少于两个∮6膨胀螺丝，支架与墙身紧贴，并且水平角度可度。

4、左右推拉记忆黑板的安装：要求根据不同的教室安装相应规格的黑板，黑板边框下沿距讲台地面参考距离90cm，施工时应充分考虑墙面承重。

（三）管线敷设

1、安装所用的线缆、配件必须是正规生产厂家生产的合格产品，线缆无扭绞、无损伤，质量牢固、整洁、美观、规范，安装位置合理。

2、所有线缆沿PVC线槽将电源线、HDMI、网线、音频线、电源线、控制线等引入设备专用柜。

3、教室内有吊顶时，顶棚内的线根据实际情况来确定是否穿管（金属或pvc管等，强弱电分离敷设），距离在一米之内的外露线穿带塑料外皮的金属软管，线管与线管接口处必须做分线盒或套接处理。

4、所有线缆铺设时应预留充足。

（四）焊接、连线

1、设备间的连线处需紧固螺丝，避免松动。

2、强电部分接线时，红色/棕色芯线接火（L）、黄色/花色芯线接地（G）、蓝色/绿色芯线接零（N），电源线对接时必须颜色相对，电性相对。

3、所有活动拔插接口均为成品线接口，连接线使用原装配件，避免随意接头，HDMI线要求采用成品线缆。

4、教室内需支持HDMI、TYPE-C,DP等多类型接入；

5、所有线缆均要粘贴线标，用标签机进行打印标签，标签的粘贴位置在距离线头5cm至10cm处。

6、隐蔽工程拍照或录像，按教室号整理成册，验收后移交。

（五）设备调试

1、确定所有设备安装连线无误时再进行系统加电调试，各设备的相关参数均应设置为最佳效果值。

2、投影机的白平衡、色彩、清晰度、对比度等相关画面参数均应设为出厂状态，确保画面显示正常无明显的抖动、重影、拖尾现象，投影显示画面应满幅显示。

3、音箱检查是否有噪声，播放声音是否纯净，能否与现有蓝牙麦克风联机配对使用。

4、中控控制操作界面按我校要求进行定制，操作界面简洁，功能齐全，与现有管理系统实现远程集中控制，并在多媒体讲台上放置操作说明鼠标垫。

（六）原有设备的拆除与移位

1、在拆旧设备之前，应对旧设备进行开机测试，在测试过程中遇到有问题的设备要及时告，待确认后进行拆除工作。

2、所有需拆除、移位的设备要贴上标签进行注明。

3、拆除、移位的设备需逐一进行清点交接。

4、拆除的线材应统一放置，不得擅自处理。

5、中标人需对原环境装修的破坏进行复原。

（七）功能验收

1、实现在现有平台下完成对教室内设备的远程管控，包括远程信号切换、远程设备开启/关闭、使用状态检测等功能。

2、实现将教师授课过程、学生听课过程及教师课件内容同步录制，课后学生可以点播收看进行自主学习，利用现有平台实现授课过程实时直播，在校师生可以通过网络进行观看。

3、实现在控制中心或分控中心完成教学观摩、在线督导等功能，通过网络对任意一间教室进行观摩或听课。并在办公室利用计算机或移动设备远程听课和查看教室内的教学情况。

4、实现利用激光投影机、触控一体机，显示画面协调一致，无畸变画面。

5、教室内扩声声场均匀，无啸叫，拾音清晰，无噪音。

（八）终验

1、所有设备安装调试完成后进入试运行，系统设备正常运行满1个月后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及供货商双方共同签署验收文件。

2、验收资料包括项目使用手册、设备IP地址、教室内设备拓扑图、设备登录账号、密码等资料纸质和电子版，验收后移交给采购方。

3、对合同中提供的硬件设备，与招标规格进行逐条检测验收，并要求所有规格达到正常教学科研使用的功能要求，如发现无法达到招标的规格指标及功能要求，将导致合同终止，我校有权要求中标方赔偿由此带来的损失。

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 财务状况证明 | 提供投标人经会计师事务所出具的上一年度（2023年度）完整的财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； | 提供相关文件复印件并加盖公章 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的记录 | 如果投标人是逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章； 如果投标人是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上一年度（2023年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。 注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明并加盖公章。 | 提供相关文件复印件并加盖公章 |
| 6 | 依法纳税证明 | 投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖投标人公章） 注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或提供其近六个月的零纳税申报表复印件。 | 提供相关文件复印件并加盖公章 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 |
| 8 | 中小企业声明函 | 本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，需在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 8-1 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 9 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 10 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 11 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3. 为保证实施进度和实施效果，本项目采用兼投不兼中原则。供应商可同时参与本项目01包和02包的投标，但最多中标1个采购包。本项目按包号顺序评标，01包排名第一的中选候选人在02包的评审中不得通过符合性审查。例如，供应商在01包中确定为排名第一的中选候选人，则在02包的评审时符合性审查不通过。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的采购包预算金额、采购包最高限价或单项最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章项目需求中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 本项目采用兼投不兼中原则，供应商可同时参与本项目01包和02包的投标，但最多中标1个采购包。本项目按包号顺序评标，01包排名第一的中选候选人在02包的评审中不得通过符合性审查。例如，供应商在01包中确定为排名第一的中选候选人，则在02包的评审时符合性审查不通过。 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（五）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

## 01包评分标准

| 评分因素 |  |  | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标价格 | 30 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务部分 | 资质证书 | 0.5 |  | 投标人具有质量管理体系认证证书得0.5分； 以提供的证书复印件并加盖投标人公章为准，不提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 | 3 |  | 投标人提供近三年（2021年7月1日至今）的同类项目案例，每份得0.5分，最高3分。须附合同首页、金额部分、签字盖章页、设备清单页（复印件加盖公章）。 |
| 技术部分 | 技术指标响应程度 | 25.5 |  | 根据投标产品性能指标，是否符合招标文件要求及符合程度进行评价，基础得分25.5分，全部参数满足或高于四、产品指标要求和实施方案中3.标的详细技术指标要求的不扣分； 1.标“#”项指标，每项指标负偏离扣1分，共22项，最多扣22分； 2.其他指标每项负偏离扣除技术分0.01分，共350项，最多扣3.5分； 注： 1）投标人需在技术偏离表中对标的详细技术指标的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 2）标#项指标，需提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告（若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准）。为方便评标，标#项指标，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。” |
|  | 技术方案 | 17 |  | 根据投标人所提供的技术方案包括但不限于总体设计思路、系统功能设计深化程度、采购标的实现的功能或者目标架构合理、可行性等是否满足招标文件要求等方面进行评审： 1.方案总体设计（9分）： （1）方案总体设计思路清晰、科学合理、关键内容完善、针对性强，功能齐全，符合项目需要，得9分； （2）方案总体设计有思路、较科学较合理，对本项目的针对性一般、关键内容不合理或缺失得6分； （3）方案的内容不完整，有明显缺失，方案思路混乱或不合理得3分。 （4）未提供技术方案相关内容，得0分 2.系统兼容性（8分）： （1）兼容方案内容详尽，完全与现有系统或设备兼容性、兼容性方案设计清晰合理、对接方案流程切实可行，完全实现将录播主机接入至我校现有常态化云录播系统平台，利用现有平台实现直播、点播等功能。中央控制器与现有的智慧教室综合运维管理平台对接，实现全校多媒体教室统一管控、统一状态监测、统一身份授权管理、统一运维管理，提供的兼容方案可行性和第三方可靠性支撑依据充分、合理，符合项目实现的功能或者目标需求，得8分； （2）方案的内容基本完善、合理，但不够详尽，提供的录播主机接入至我校现有常态化云录播系统平台兼容方案一般；中央控制器与现有的智慧教室综合运维管理平台对接，第三方可靠性支撑依据较充分、相对合理，对接方案描述不清晰，实现的功能或目标一般，可执行度一般，得6分； （3）兼容方案不合理，证明文件不全，实现的功能或目标有明显缺失得3分； （4）无兼容方案不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 10 |  | 1.项目实施方案完整，进度计划、质量管理措施、风险管理等符合项目特点和实施要求，施工组织方案完整，文明施工、材料设备、与采购人配合、风险管理等符合项目特点和实施要求，得10分； 2.项目实施方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容的，得7分； 3.有项目实施方案，但部分项目的关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或明显缺乏针对性，得4分； 4.项目实施方案过于简单或与项目实际需求明显不对应的不得分。 |
|  | 服务团队 | 5 |  | 1.投标人承诺项目经理在工程施工过程中不随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务，并提供承诺函。服务于本项目的专业技术人员数量充足、专业齐全、结构合理，提供专职安全员,项目安全管理、质量管理措施完善，其技术实力及工作经验能保证本项目顺利实施，可提供有力的技术服务保障，得5分； 2. 投标人承诺项目经理在工程施工过程中不随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务，并提供承诺函。服务于本项目的专业技术人员数量较充足但专业结构有欠缺，提供专职安全员，项目安全管理及质量管理不够完善或技术实力及经验稍有欠缺，得3分； 3.服务于本项目的专业技术人员数量较少，或技术实力及经验较少，安全管理、质量管理经验明显欠缺，得1分； 4. 未提供本项或无技术人员，得0分。 注：需提供相关人员的简历和资质证书等。 |
| 售后服务及培训部分 | 售后服务 | 5 |  | 售后服务方案符合项目特点，主要产品（激光投影机、触控一体机、交互式触控投影屏幕、多功能触摸控制器、中央控制器1-2、数字红外无线教学扩声系统主机、录播主机、桌面云管理系统、教室接入交换机等）提供至少三年原厂售后服务支持，证明材料齐全；投标人提供不低于5年质保，售后服务机构、售后团队配备、备品配件供应、响应时间等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得5分； 售后服务方案基本完整，质保期、售后服务机构、备品配件供应、响应时间等满足招标要求，但部分主要产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失、或明显缺乏针对性的，得1分； 售后服务方案过于简单或无相关售后服务承诺的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 |  | 投标人针对本项目的方案设计、设备性能、系统安装、系统调试、系统使用、系统维护和系统常见问题处理等内容，制定详细完整的培训计划。培训方案内容全面、培训措施有力，且具有完善的培训技术支撑方案，得3分； 培训方案、内容、措施及可行性一般，技术方案一般，得1分； 未提供培训方案，得0分。 |
| 功能政策部分 | 节能产品 | 0.5 |  | 投标人所投货物具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（非强制节能产品），每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 |
|  | 环保产品 | 0.5 |  | 投标人所投货物具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 |

## 02包评分标准

| 评分因素 |  |  | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标价格 | 30 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务部分 | 资质证书 | 0.5 |  | 投标人具有质量管理体系认证证书得0.5分； 以提供的证书复印件并加盖投标人公章为准，不提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 | 2.5 |  | 投标人近三年（2021年7月1日至今）的同类项目，每份得0.5分，最高2.5分。须附合同首页、金额部分、签字盖章页、设备清单页（复印件加盖公章）。 |
| 技术部分 | 技术指标响应程度 | 28.65 |  | 根据投标产品性能指标，是否符合招标文件要求及符合程度进行评价，基础得分28.65分，全部参数满足或高于四、产品指标要求和实施方案中3.标的详细技术指标要求的，不扣分； 1.标“#”项指标，每项指标负偏离扣1分，共16项，最多扣16分； 2.其他指标每项负偏离扣除技术分0.05分，共 253项，最多扣12.65分； 注： 1）投标人需在技术偏离表中对标的详细技术指标的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 2）标#项指标，需提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告（若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准）。为方便评标，标#项指标，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 |
|  | 技术方案 | 14.35 |  | 根据投标人所提供的技术方案包括但不限于总体设计思路、系统功能设计深化程度、采购标的实现的功能或者目标架构合理、可行性等是否满足招标文件要求等方面进行评审： 1.方案总体设计（7分）： （1）方案总体设计思路清晰、科学合理、关键内容完善、针对性强，功能齐全，符合项目需要，得7分； （2）方案总体设计有思路、较科学较合理，对本项目的针对性一般、关键内容不合理或缺失得4分； （3）方案的内容不完整，有明显缺失，方案思路混乱或不合理得1分。 （4）未提供技术方案相关内容，得0分 2.系统兼容性（7.35分）： （1）兼容方案内容详尽，完全与现有系统或设备兼容性、兼容性方案设计清晰合理、对接方案流程切实可行，完全实现将录播主机接入至我校现有常态化云录播系统平台，利用现有平台实现在线巡视、在线评课、直播、点播等功能。中央控制器与现有的智慧教室综合运维管理平台对接，实现全校多媒体教室统一管控、统一状态监测、统一身份授权管理、统一运维管理，提供的兼容方案可行性和第三方可靠性支撑依据充分、合理，符合项目实现的功能或者目标需求，得7.35分； （2）方案的内容基本完善、合理，但不够详尽，提供的录播主机接入至我校现有常态化云录播系统平台兼容方案一般；中央控制器与现有的智慧教室综合运维管理平台对接，第三方可靠性支撑依据较充分、相对合理，对接方案描述不清晰，实现的功能或目标一般，可执行度一般，得4分； （3）兼容方案不合理，证明文件不全，实现的功能或目标有明显缺失得1分； （4）无兼容方案不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 10 |  | 1.项目实施方案完整，进度计划、质量管理措施、风险管理等符合项目特点和实施要求，施工组织方案完整，文明施工、材料设备、与采购人配合、风险管理等符合项目特点和实施要求，得10分； 2.项目实施方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容的，得7分； 3.有项目实施方案，但部分项目的关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或明显缺乏针对性，得4分； 4.项目实施方案过于简单或与项目实际需求明显不对应的不得分。 |
|  | 服务团队 | 5 |  | 1. 投标人承诺项目经理在工程施工过程中不随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务，并提供承诺函。服务于本项目的专业技术团队人员数量充足、专业齐全、结构合理，提供专职安全员,项目安全管理、质量管理措施完善，其技术实力及工作经验能保证本项目顺利实施，可提供有力的技术服务保障，得5分； 2. 投标人承诺项目经理在工程施工过程中不随意更换，且不在其他的工程项目中担任项目经理或其他职务，并提供承诺函。服务于本项目的专业技术人员数量较充足，但专业结构有欠缺，提供专职安全员，项目安全管理及质量管理不够完善或技术实力及经验稍有欠缺，得3分； 3.服务于本项目的专业技术人员数量较少，或技术实力及经验较少，安全管理、质量管理经验明显欠缺，得1分； 4. 未提供本项或无技术人员，得0分。 注：需提供相关人员的简历和资质证书等。 |
| 售后服务及培训部分 | 售后服务 | 5 |  | 售后服务方案符合项目特点，主要产品（激光投影机、触控一体机、多功能触摸控制器、中央控制器、数字红外无线教学扩声系统主机、录播主机、桌面云管理系统、教室接入交换机等）提供至少三年原厂售后服务支持，证明材料齐全；投标人提供不低于5年质保、售后服务机构、售后团队配备、备品配件供应、响应时间等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得5分； 售后服务方案基本完整，质保期、售后服务机构、备品配件供应、响应时间等满足招标要求，但部分主要产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失、或明显缺乏针对性的，得1分； 售后服务方案过于简单或无相关售后服务承诺的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 |  | 投标人针对本项目的方案设计、设备性能、系统安装、系统调试、系统使用、系统维护和系统常见问题处理等内容，制定详细完整的培训计划。培训方案内容全面、培训措施有力，且具有完善的培训技术支撑方案，得3分； 培训方案、内容、措施及可行性一般，技术方案一般，得1分； 未提供培训方案，得0分。 |
| 功能政策部分 | 节能产品 | 0.5 |  | 投标人所投货物具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（非强制节能产品），每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 |
|  | 环保产品 | 0.5 |  | 投标人所投货物具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 |

附注：

1. 本项目通过合同分包的形式预留部分采购预算专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不再执行价格扣除优惠政策。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 01包西土城校区教室设备更新 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 1 | 触控一体机 | 工业 |
| 2 | LED显示屏1 | 工业 |
| 3 | LED显示屏2 | 工业 |
| 4 | 拼接处理器1 | 工业 |
| 5 | 拼接处理器2 | 工业 |
| 6 | 激光投影机 | 工业 |
| 7 | 激光工程投影机（短焦） | 工业 |
| 8 | 电动幕布 | 工业 |
| 9 | 交互式触控投影屏幕 | 工业 |
| 10 | 双联屏 | 工业 |
| 11 | 上下推拉互联黑板1 | 工业 |
| 12 | 上下推拉互联黑板2 | 工业 |
| 13 | 左右推拉记忆黑板 | 工业 |
| 14 | 辅助显示屏 | 工业 |
| 15 | 钢结构 | 工业 |
| 16 | 配电箱1 | 工业 |
| 17 | 配电箱2 | 工业 |
| 18 | 音柱扬声器 | 工业 |
| 19 | 线阵列音柱 | 工业 |
| 20 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 工业 |
| 21 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 工业 |
| 22 | 数字红外接收器 | 工业 |
| 23 | 数字红外无线麦克风 | 工业 |
| 24 | 有线麦克风（鹅颈） | 工业 |
| 25 | 有线麦克（吊麦） | 工业 |
| 26 | 双通道无线手持套装 | 工业 |
| 27 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 28 | 功率放大器 | 工业 |
| 29 | 监听音箱 | 工业 |
| 30 | 调音台 | 工业 |
| 31 | 多功能触摸控制器 | 工业 |
| 32 | 中央控制器1 | 工业 |
| 33 | 中央控制器2 | 工业 |
| 34 | 教师计算机 | 工业 |
| 35 | 管理计算机（含显示器） | 工业 |
| 36 | 矩阵 | 工业 |
| 37 | 录播主机 | 工业 |
| 38 | 摄像机（老师） | 工业 |
| 39 | 摄像机（学生） | 工业 |
| 40 | 4K智能摄像机 | 工业 |
| 41 | 监控摄像头1 | 工业 |
| 42 | 自动切换适配器 | 工业 |
| 43 | 拾音器（学生） | 工业 |
| 44 | 智慧课堂云平台（单点登录） | 软件和信息技术服务业 |
| 45 | 智慧课堂云平台（教务系统对接） | 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 智慧课堂云平台（数据接口服务） | 软件和信息技术服务业 |
| 47 | 学情分析主机 | 工业 |
| 48 | 集控终端 | 工业 |
| 49 | 桌面云管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 50 | 升降讲桌 | 工业 |
| 51 | 操作台 | 工业 |
| 52 | 机柜 | 工业 |
| 53 | 线材辅料 | 工业 |
| 54 | 专网汇聚交换机 | 工业 |
| 55 | 教室接入交换机 | 工业 |
| 56 | 教室机柜 | 工业 |
| 57 | 光缆布线 | 工业 |
| 02包沙河校区教室设备更新 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 1 | 激光投影机 | 工业 |
| 2 | 触控一体机 | 工业 |
| 3 | 左右推拉记忆黑板 | 工业 |
| 4 | 电动幕布1 | 工业 |
| 5 | 电动幕布2 | 工业 |
| 6 | 电动幕布3 | 工业 |
| 7 | 线阵列音柱 | 工业 |
| 8 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 工业 |
| 9 | 数字红外接收器 | 工业 |
| 10 | 数字红外无线麦克风 | 工业 |
| 11 | 有线麦克风（鹅颈） | 工业 |
| 12 | 有线麦克（吊麦） | 工业 |
| 13 | 多功能触摸控制器 | 工业 |
| 14 | 中央控制器 | 工业 |
| 15 | 教师计算机 | 工业 |
| 16 | 录播主机 | 工业 |
| 17 | 摄像机（老师） | 工业 |
| 18 | 摄像机（学生） | 工业 |
| 19 | 监控摄像头 | 工业 |
| 20 | 自动切换适配器 | 工业 |
| 21 | 拾音器（学生） | 工业 |
| 22 | 学情分析主机 | 工业 |
| 23 | 桌面云管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 集控终端 | 工业 |
| 25 | 升降讲桌 | 工业 |
| 26 | 线材辅料 | 工业 |
| 27 | LED显示屏 | 工业 |
| 28 | 拼接处理器 | 工业 |
| 29 | 配电箱 | 工业 |
| 30 | 音柱扬声器 | 工业 |
| 31 | 双通道无线手持套装 | 工业 |
| 32 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 33 | 功率放大器 | 工业 |
| 34 | 调音台 | 工业 |
| 35 | 矩阵 | 工业 |
| 36 | 4K智能摄像机 | 工业 |
| 37 | 智慧教室驾驶舱 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 专网汇聚交换机 | 工业 |
| 39 | 教室接入交换机 | 工业 |
| 40 | 教室机柜 | 工业 |
| 41 | 光缆布线 | 工业 |

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。本项目01包中教师计算机、管理计算机（含显示器）为政府强制采购节能产品，02包中教师计算机为政府强制采购节能产品。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同格式

# 北京邮电大学货物采购合同

（2022年版）

合同编号：

甲方：北京邮电大学

通讯地址： 北京市海淀区西土城路10号

法定代表人：徐坤

授权代表（或联系人）：

联系电话：

电子邮箱：             传真：

乙方：

企业类型：（大型/中型/小型/微型企业）

通讯地址：

法定代表人：

授权代表（或联系人）：

联系电话：

电子邮箱：             传真：

年  月  日由采购代理机构（       ）就（采购项目名称）（采购编号：          ）进行的（采购方式）采购中，经评定乙方为中标/中选/成交单位。

甲乙双方同意按照下列条款和条件签署本合同，供双方共同遵守：

1.货物名称、规格型号、质量和数量

1.1货物名称：

1.2规格型号：

1.3数量：       （单位）

1.4货物质量，按下列第     项执行：

1.4.1 按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

1.4.2按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。

1.4.3 按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。

1.5合同金额：¥         （大写：人民币              ）

2.包装方式和包装品的处理

2.1乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵甲方指定交货地点，否则，甲方有权拒收货物。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

2.3包装材料由乙方供应，包装费用由乙方负担。

2.4合同另有特别约定除外。

3.交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并负责卸货。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.4乙方应在合同规定的交货期    天以前以电子邮件或信函等书面方式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用电子邮件或信函等书面方式将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

4.检验和验收

4.1甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

4.2生产商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

4.3在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

4.4货物运抵现场后或安装完工后，试运行至少一个月后由甲方组织验收，并制作验收备忘录，签署验收报告，如遇学校假期，试运行期顺延。上述验收为形式验收，甲方签署验收合格报告并不能豁免乙方因货物潜藏质量问题或设计缺陷等原因造成的产品质量责任。

4.5如需要，乙方负责货物安装、调试。安装、调试中所需各种工具、仪器仪表及易损件，由乙方自备。本约定产生的相应费用均由乙方自行承担。

4.6验收标准：至少须符合本合同第5.1条款、合同附件（如果有）和招标文件中技术要求。

4.7甲方经验收，因货物不符合本合同约定提出异议的，乙方在接到甲方书面异议后，应在5个工作日内负责处理或做出相关书面答复，并按照甲方提出的异议和处理意见进行补救和调整，并再次交付甲方验收，直至验收通过为止。

5.质量保证

5.1乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范、行业标准和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格等与合同要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方应在收到通知后    天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4质量保证期为    个月，自甲方签署最终验收合格报告之日起算。质量保证期内货物不符合合同约定或出现缺陷、不足、故障的，质量保证期应自上述情形消除之日重新起算。

5.5如果乙方在收到甲方通知后    天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，另行委托第三方弥补缺陷，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.6除上述约定外，乙方还应遵守另行约定的售后服务内容（包括招标书、投标书、乙方承诺书等）。

6.履约保证金

6.1乙方应在合同签订后5天内，按约定的方式向甲方提交合同金额5 %（不超过10%且不低于5%），即¥           （大写：人民币             ）的履约保证金。

6.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其义务而蒙受的损失。

6.3履约保证金应使用人民币，以支票、汇款方式提交。

6.4如果乙方未能按合同规定履行义务，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿，履约保证金不能覆盖甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。货物经甲方验收合格满3个月后（一般不少于3个月），甲方把履约保证金退还给乙方，保证金不计取利息。

7.付款方式

采用下列第7.2 项方式付款：

7.1一次性支付，即：乙方交货并安装、调试完成，经甲方验收合格后，甲方支付100%合同金额，即¥         （大写：人民币              ），在甲方付款前乙方应提供相应发票。乙方未按甲方要求提供相应发票的，甲方有权迟延付款且不构成违约。

7.2分期支付，即：合同生效后15日内，甲方支付合同金额的30%，即¥         （大写：人民币              ）；货物全部安装、调试完毕，经甲方验收合格后，甲方支付合同金额的70%，即¥         （大写：人民币              ），在甲方付款前乙方应提供相应发票。乙方未按甲方要求提供相应发票的，甲方有权迟延付款且不构成违约。

7.3分期支付（不收取履约保证金时适用），即：合同生效后   日内，甲方支付合同金额的30%，即¥         （大写：人民币              ）；乙方交货并安装、调试完成，经甲方验收合格后，甲方支付合同金额的60%，即¥         （大写：人民币              ）；验收合格后60日内，乙方按期履行合同项下的各项义务，且货物运行正常，甲方支付合同金额的10%，即¥         （大写：人民币              ）。在甲方付款前乙方应提供相应发票。乙方未按甲方要求提供相应发票的，甲方有权迟延付款且不构成违约。

7.4 乙方收款银行账号及甲方开票信息

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 银行账号户名 | 北京邮电大学 |  |
| 开户行 | 工商银行北京新街口支行 |  |
| 银行账号 | 0200 0029 0900 5405 044 |  |
| 纳税人识别号 | 12100000400009952C |  |
| 地址 | 北京市海淀区西土城路10号 |  |
| 电话 | 62283066 |  |

8.知识产权保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，同时应保障甲方产品的正常使用或提出替代性方案保障甲方权利。甲方因上述情形遭受任何损失的，乙方应当承担赔偿责任。

9.索赔

9.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同要求不符，或在第5条规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

9.2在根据合同规定的检验期和质量保证期内，乙方对甲方提出的索赔负有赔偿责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1在质量保证期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过质量保证期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

9.2.3用符合规格、质量和性能要求的原厂新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担由此给甲方所造成的一切损失。

9.3如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额或甲方受到的实际损失，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10.违约责任

10.1乙方逾期交货或履行义务的，每逾期一日，应按照合同金额 0.5 ‰计算，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。乙方逾期三十日未能全部交货的，视为不能交货，应向甲方偿付不能交货部分货款 30 %的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失，且甲方有权解除本合同。

10.2乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如甲方同意利用，应由双方协商按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

10.3如果乙方提供的货物为假冒伪劣产品的，乙方按合同金额2倍赔偿给甲方。

10.4乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

10.5乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方有权拒绝接受。甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

10.6货物错发交货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约责任，并弥补由此给甲方造成的实际损失。

10.7乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；乙方要求自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方发货通知后的   日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

10.8（进口货物适用）乙方应按本协议约定及进口合同约定，向境外供应商支付货款，如乙方逾期付款，甲方有权取消该笔货物的交易（或解除货物采购合同及本合同），并向乙方主张支付本合同金额20%作为违约金，如该违约金不足以弥补甲方的损失的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方应同时返还甲方已支付的所有款项。由此产生的与境外供应商之间的进口合同纠纷，与甲方无涉，甲方不承担任何责任。

10.9（信息类产品适用）乙方须严格遵守国家《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规，按照网络安全等级保护制度的要求，保障系统安全、稳定运行，维护系统数据的完整性、保密性和可用性，防止泄露或者被窃取、篡改。涉及信息系统开发的，乙方须按照软件与系统工程领域国家标准开发，提供相应安全开发过程管理能力证明，对系统各模块做安全代码检测。乙方应严格按照甲方信息化管理部门相关要求，进行安全定级、安全设计、建设阶段、运行维护阶段的管理。建立可靠的安全防护响应方案，若甲方因使用乙方提供的信息系统遭受网络安全事故，由乙方承担全部责任和费用，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.10因乙方违约，导致甲方为解决纠纷而产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼担保费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等）均由乙方承担。

11.不可抗力

由于发生不可抗力情形（指本合同签署时各方当事人不能预见，其发生不可避免、其后果不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、动乱、政府禁止性规定的颁布等），导致任何一方不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后五个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，乙方对甲方因乙方未能及时通报而造成的损失负责。在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者终止合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商不成的，双方应向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

13.合同生效与其他

13.1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

13.2本合同的所有附件（如果有）、招投标文件等采购文件均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等效力。

13.3对本合同内容的任何修改或补充，须经甲乙双方代表签署书面文件，并作为合同不可分割的一部分。

13.4本合同所称“交货”是指：将货物运卸至合同约定地点或甲方指定地点。

13.5本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

13.6本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及项目采购文件中的有关规定执行。

14.通知与送达

14.1合同首页的地址、电话等，可做为将来可能出现的与本合同有关的纠纷（仲裁、诉讼），法院/仲裁委向各方送达相关文件时的送达地址，如有变更，变更方自行向法院/仲裁委说明。

14.2双方确认：与履行本合同有关通知均应按照合同中所载的联系方式以书面形式作出。如以邮寄方式发送，以发件人寄出邮件后3日视为送达日期（无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件）；以电子邮件形式发出的通知，送达之日即视为送达。双方应对送达地址负责，如有联系信息变更，变更方负有义务通知对方，并书面告知新的联系信息。如未告知而导致对方受到损失的，未告知方应赔偿对方的全部损失。

（以下无正文，仅为双方关于《北京邮电大学货物采购合同》之签署页）

甲方（盖章）：北京邮电大学

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致（采购代理机构）：

根据贵方为(项目名称)项目（包号+采购包名称）招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                    项目编号：       包号：

| 采购包名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中每包的投标总价应和投标分项报价表中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表（格式）

项目名称:                         项目编号:             包号：

（请按采购标的一览表顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价计算金额为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人代表（签字）：____________________________

日期：________________________________________________

### 4．技术偏离表（格式）

项目名称:___________              项目编号:______________   包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标情况 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标要求”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标情况”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 5．商务条款偏离表（格式）

项目名称:_____________            项目编号:_____________   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2. 对于合同关键条款（如付款条件、交货期等）不允许实质性负偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 6．资格证明文件

6.1营业执照等证明文件

6.2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

授权代表有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6.3投标人资格声明　(格式)

投标人资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

6.4财务状况证明

6.5依法缴纳社会保障资金的记录

6.6依法纳税证明

6.7投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.7.1拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的招标编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

分包意向协议（格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（招标编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则投标无效。

6.8本项目的特定资格要求（如有）

- 7.  投标保证金

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件（以电汇、网银转账形式递交保证金的，需在投标文件中提供电汇或转账底单的复印件并加盖公章；以保函或支票形式递交保证金的，需在投标文件中提供保函或支票的复印件，原件单独递交）还应另行密封一份，单独递交，以供开标时唱标用。

### 8．中标服务费承诺书（格式）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方代表签字：

承诺日期：

### 9．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附业绩证明材料，证明材料要求详见评分标准。评委保留对上述资料原件审核的权力。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 10．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

10.1本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

10.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 11．主要技术方案的详细说明

### 12．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件